Plan  na 2008 rok				Wykaz inwestycji i wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 9

Do Uchwały  Nr XIV/85/07

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 28 grudnia 2007r.

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 rok | 2009 rok | 2010 rok |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Ogółem |  |  | 4614206 | 2 102 080 | 9537866,71 | 3 833 106 | 1 825000 | 10 158100 | 2460706 | 875 000 | 11802500 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  | 525 000 | 1 702 080 | 4243 866,71 | 275 000 | 1425000 | 3000000 | 100 000 | 825000 | 1675 000 |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Baldram, Nowa Wieś, Tychnowy | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2008 | 1 300 000 | 100 000 | 355 000 | 845 000 UE |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki Gniewskie Pole- Pastwa – część Janowa | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2009 | 3 030 000 | 75 000 | 375 000 | 1 050 000 UE | 75 000 | 375000 | 1 050 000 UE |  |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze-Gurcz) | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2009 | 4 230 000 |  | 420 000 | 780 000 UE |  | 1050000 | 1 950 000 UE |  |  |  |
| 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 2010 | 1 600 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 525 000 | 975 000 UE |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowo - Kwidzyn (uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe) | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 2012 | 4 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 300 000 | 700 000 UE |
| 6. Budowa wodociągu w Dankowie (grunty Pana Kawczyńskiego) | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2008 | 300 000 | 50 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Podłączenie sieci kanalizacji w Bronnie do zbiorczej sieci Kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2008 | 550 000 |  | 175 000 | 325 000 UE |  |  |  |  |  |  |
| 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec –Licze -Ośno- Zadnie2. Rakowiec ul Słoneczna | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2005-2008 | 820 946,71 | 100 000 pożyczka WFOŚiGW | 177 080 | 543866,71 UE |  |  |  |  |  |  |
| 9. Kanalizacja sanitarna Grabówko – Nowy Dwór – Mareza | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2000/ 2007 | 3 676465,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) I-etap Obory – Mareza |  | 2003/ 2004 | 856 465,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) II etap Grabówko-Nowy Dwór – Obory |  | 2004/ 2007 | 2 020 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) III etap Grabówko |  | 2006 2007 | 815 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) IV etap Grabówko | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2008 | 1 000 000 | 200 000w tym: 50000 środki własne 150 000 pożyczka WFOŚiGW | 100 000 | 700 000 UE |  |  |  |  |  |  |
| 10.Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka,Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna | Insp. ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2010 2013 | 1 900 000 |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| Dział 600 Transport i łączność |  |  | 2 029 000 | 350 000 | 1 875 000 | 1472500 |  | 3147500 | 2172 500 |  | 10127 500 |
| 1. Opracowanie projektu technicznego i utwardzenie drogi osiedlowej w Rakowcu (ul. Lipowa) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004/ 2009 | 2 653 000 | 390 000 |  | 910 000 UE | 390 000 |  | 910 000 UE |  |  |  |
| 2 Budowa odcinka drogi utwardzonej od ul. Spółdzielczej do ul. Łąkowej w Korzeniewie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Budowa dróg osiedlowych w Brachlewie o dł.500m | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 300 000 | 90 000 |  | 210 000 UE |  |  |  |  |  |  |
| 4. Modernizacja dróg w Janowie za wałem | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2009 | 530 000 |  |  |  | 105 000 |  | 195 000 |  |  |  |
| 5. Modernizacja drogi w Gurczu o dł. 1km (za POLIMĄ) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 | 150 000 |  |  |  | 52 500 |  | 97500 UE |  |  |  |
| 6. Modernizacja drogi w Grabówku o dł 2km koło Pana Brodnickiego do utwardzonej drogi | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 350 000 | 122 500 |  | 227 500 UE |  |  |  |  |  |  |
| 7. Modernizacja istniejących chodników w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 150 000 | 52 500 |  | 97 500 UE |  |  |  |  |  |  |
| 8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Słonecznej do istniejącego w ciągu ul. Kwidzyńskiej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 300 000 | 90 000 |  | 210 000 UE |  |  |  |  |  |  |
| 9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Mareza-Grabówko wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 2011 | 2900 000 | 50 000 |  |  | 250 000 |  | 700 000 UE | 250 000 |  | 700 000 UE |
| 10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o długości 4 km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 2010 | 1050 000 | 50 000 |  |  | 175 000 |  | 325 000 UE | 175 000 |  | 325 000 UE |
| 11. Budowa ul. Słonecznej w Tychnowach | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i | 2008 | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2008 | 400 000 |  | 350 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Budowa mostu na kanale Palemona w Nowym Dworze | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2008 | 559 000 | 544 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 .Miasteczko portowe w Korzeniewie ze Ścieżką rowerową na terenie miasta oraz ścieżką z Korzeniewa do Janowa do promu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2012 | 24198700 | 5 000 |  | 5 000 Środki jedn. Realiz | 70 000 |  | 70 000 Środki jedn. realiz | 475 000 |  | 475 000 Środki jedn. Realiz 1000000 b-t państwa 6000000 UE |
| 15. Uzbrojenie terenu przy ul.Leśnej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 2012 | 3 100 000 | 100 000 |  |  | 300 000 |  | 700 000 UE | 300 000 |  | 700 000 UE |
| 16. Budowa ulicy Jesionowej w Marezie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 250 000 | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Budowa betonowego mostu w Podzamczu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 2010 | 480 000 |  |  |  | 30 000 |  |  | 450 000 |  |  |
| 18. Utwardzenie dróg śródpolnych w Lipiankach o dł. 2 km | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 2009 | 500 000 | 100 000 |  | 150 000 UE | 100 000 |  | 150 000 UE |  |  |  |
| 19.Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 20.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 2011 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 700 000 UE |
| 21.Modernizacja chodnika w Korzeniewie | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 100 000 | 35 000 |  | 65 000 UE |  |  |  |  |  |  |
| 22.Modernizacja drogi w Korzeniewie od ul.Sportowej w kierunku Lipianek do lasu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 | 350 000 |  |  |  |  |  |  | 122 500 |  | 227 500 UE |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 964 206 |  | 1 444 000 | 784206 |  | 794 000 | 8 206 |  |  |
| 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) TBS | Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa | 2005 2009 | 1 800 000 | 150 000 |  | 1 000 000 TBS | 100 000 |  | 500 000 TBS |  |  |  |
| 2. Budownictwo socjalne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2009 | 1 490 000 | 576 000 |  | 144 000 Środki z budżetu państwa | 576 000 |  | 144 000 z b-t państwa |  |  |  |
| 3.Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2008 | 210 000 | 50 000 |  | 150 000 Środki z budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |
| 4. Wykup budynku po hydrofornii i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 2014 | 82 066 | 8 206 |  |  | 8 206 |  |  | 8 206 |  |  |
| 5. Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2005 2009 | 836 000 | 100 000 |  | 150 000 UE | 100 000 |  | 150 000 UE |  |  |  |
| 6. Zakup gruntów | Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego | 2008 | 80 000 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 750 Administracja publiczna |  |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i kserokopiarki | Stanowisko ds. gosp. lokalowej, usług komun. i informatyzacji | 2008 | 27 000 | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  | 825 000 |  | 1575 000 | 1121400 |  | 2 266 600 |  |  |  |
| 1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 2009 | 3 060 000 | 450 000 |  | 1 050 000 UE | 450 000 |  | 1 050 000 UE |  |  |  |
| 2. Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2006 2009 | 3 147 780 | 225 000 |  | 525 000 UE | 521 400 |  | 1 216 600 UE |  |  |  |
| 3. Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkola Mareza | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2009 | 450 000 | 150 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  | 80 000 |  | 400 000 | 180 000 |  | 300 000 | 180 000 |  |  |
| 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 2009 | 700 000 |  |  | 400 000 środki jednostki |  |  | 300 000 środki jednostki realizującej |  |  |  |
| 2. Zakup wiat przystankowych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2004 2010 | 160 000 | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |
| 3. Doświetlenie ulic na terenie gminy | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2010 | 230 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |
| 4. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowozabudowanych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 2013 | 500 000 |  |  |  | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  |
| Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka kultury | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury | 2008 | 24 000 | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport |  |  | 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Budowa placów zabaw dla dzieci gminy Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 | 140 000 | 140 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Dział 900 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |  |  |  | 50 000 |  |  | 400 000 | 650 000 |  | 50 000 |  |
| 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2007 2010 | 200 000 |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |
| 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakowcu | Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 | 1 000 000 |  |  |  |  | 350 000 | 650 000 UE |  |  |  |