Wyodrębnione zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – plan po zmianach

Załącznik nr  9

Do Uchwały  Nr XXXI/192//09

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 30 października 2009r.

| z dnia azwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 rok |  |  | 2010 rok |  |  |  | 2011 rok |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW |  | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Ogółem |  |  |  | 1 103 150 | 20 000 |  | 2 885 150 | 1705 000 |  | 9 017 700 | 2 753 000 | 2365000 | 10612 000 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 100 000 |  |  | 1 065 000 |  |  | 1 900 000 | 900 000 | 1025000 | 4390000 |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze-Gurcz | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 01010) | 2007 2011 | 3 430 000 |  |  |  | 565 000 |  |  | 1 150 000 UE | 565 000 |  | 1 150 000 UE |
| 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds. inwestycji | 2009 2012 | 2 300 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 525 000 | 975 000 UE |
| 3. Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe w Dankowie | Inspektor ds. inwestycji | 2009 2013 | 4 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 01010) | 2008 2011 | 5 200 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | 125 000 | 500 000 | 1875 000 UE |
| 5.Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji | 2010 2013 | 1 900 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 210 000 |  | 390 000 UE |
| 6.budowa kanalizacji sanitarnej wmsc. Rakowiec- ul.Słoneczna | Inspektor ds. inwestycji | 2010 2011 | 1 000 000 |  |  |  | 250 000 |  |  | 750 000 UE |  |  |  |
| Dział 600 Transport i łączność |  |  |  | 62 000 | 20 000 |  | 1 190 000 | 1280000 |  | 4 585 000 | 1265000 | 1340000 | 4910000 |
| # 1. Budowa ścieżek Pieszo rowerowychna szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) plan po zmianach | 2008 2012 | 15 280 000 | 10 000 | 20 000 |  | 600 000 |  | 930 000 | 3 700 000 UE | 500 000 | 990 000 | 3 700000 UE |
| # 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o długości 4 km | inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) | 2008 2012 | 1 036 600 | 27 000 |  |  |  |  |  |  | 175 000 |  | 325 000 UE |
| # 3.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) | 2010 2013 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram-Tychnowy do obwodnicy w kierunku miasta Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 60016) plan po zmianach | 2008 2012 | 3 000 000 | 25 000 |  |  | 590 000 |  | 350000 | 885 000 UE | 590 000 | 350 000 | 885 000 UE |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 20 000 |  |  | 260 000 |  |  | 340 000 | 100 000 |  | 150 000 |
| # 1. Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | inspektor ds. inwestycji | 2005 2011 | 836 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 100 000 |  | 150 000 UE |
| # 2.Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz | inspektor ds. inwestycji (rozdział 70004) plan po zmianach | 2009 2010 | 408 000 | 20 000 |  |  | 60 000 |  |  | 340 000 UE |  |  |  |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  |  | 521 400 |  |  |  |  | 425 000 | 1275 000 | 450000 |  | 1050000 |
| 1. Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) | Inspektor ds. inwestycj ( rozdział 80101) | 2009 2010 | 2 443 400 | 521 400 |  |  |  |  | 425 000 | 1 275 000 UE |  |  |  |
| 2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | Inspektor ds. inwestycji | 2011 2013 | 3 060 000 |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  | 1050000 UE |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup komputerów | GOPS nowe zadanie | 2009 | 9 000 | 9 000 UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 8 600 |  |  | 20 000 |  |  | 380 000 |  |  |  |
| 1.Adaptacja budynku po byłej hydroforni na salę tradycji kulinarnych w miejscowości Rakowie nowe zadanie | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 92195) | 2009 2011 | 408600 | 8 600 |  |  | 20 000 |  |  | 340 000 UE 40 000 Stowarzyszenie Mieszkańców |  |  |  |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 382 150 |  |  | 350 150 |  |  | 537 700 | 38 000 |  | 112000 |
| 1.Budowa terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Kwidzyn | Inspektor ds. inwestycji ( rozdział 92695) | 2009 2013 | 650 000 | 70 000 |  |  | 38 000 |  |  | 112 000 UE | 38 000 |  | 112 000 UE |
| 2. Budowa terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach; Baldram, Lipianki, Mareza, Pawlice | ( rozdział 92695) plan po zmianach | 2009 2010 | 1 050 000 | 312 150 |  |  | 312 150 |  |  | 425 700 UE |  |  |  |