Załącznik do Uchwały Nr XXIV/161/09

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 13 lutego 2009 r.

Plan Odnowy Miejscowości

Mareza

na lata 2009-2015

WSTĘP

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Kwidzyn przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Mareza.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

- budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

  - pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

  - służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

- kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

- budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

- zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 
w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

- kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Mareza jest obszar tej miejscowości.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Plan Odnowy Miejscowości Mareza to dokument, który określa strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2009 - 2015. Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn na lata 2007 – 2013, przyjęty uchwałą Nr V/20/07 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 20 lutego 2007 roku i Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2015 przyjęta uchwałą Nr V/19/07 Rady Gminy Kwidzyn w dniu 20 lutego 2007 roku. Plan stanowi kontynuację Planu Rozwoju Wsi Mareza na lata 2005-2015, przyjętego uchwałą Nr 3/05 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mareza z 24 stycznia 2005 r., zatwierdzonego przez radę Gminy Kwidzyn uchwałą nr XX/143/05 z dnia 22 lutego 2005 r.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy zewnętrznych.

WPROWADZENIE

Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości.

Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. Dzięki temu może stanowić doskonałe uzupełnienie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn, która przede wszystkim koncentruje się na zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie i odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.

Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe.

- Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej.

- Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna.

- Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.

Podstawą tworzenia Planu Odnowy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich, zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, by uzyskać efekt żywiołowego przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.

Charakterystyka miejscowości

Mareza to wieś położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kwidzyna, po jego północno-zachodniej stronie. Istniała już w XIV wieku, gdyż istnieje wzmianka historyczna mówiąca o tym, że w 1336 roku bp Bertold nadał ten teren mieszczanom kwidzyńskim jako pastwiska. Prawdopodobnie dzięki pracom melioracyjnym powstało w XIII lub na początku XIV wieku Mariensee –jezioro Marii nazwane tak na cześć patronki zakonu Rycerzy najświętszej Marii Panny. Wieś Mareza wzięła swą nazwę od tego jeziora. Mieszczanie osadzali tu chłopów, którzy płacili im czynsz za użytkowane łąki i pola uprawne. Od 1607 roku przy drodze na Podzamcze istniał folwark Mareski Dwór, który przyłączono do Marezy w 1928 roku. Już w 1793 roku było tu 15 domów. Od końca XVIII wieku istniała tu szkoła, która w 1923 roku po wybudowaniu nowego gmachu stała się 3-klasowa. W Marezie hodowano krowy, konie, trzodę chlewną. Uprawiano zboże, buraki cukrowe i rośliny paszowe. Była to jedna z największych i  najbogatszych wsi w powiecie. W 1945 roku otwarto tu polską szkołę podstawową.

Mareza to wieś o charakterze rolniczym, jej powierzchnia wynosi 1226 hektarów, w tym grunty orne 917 ha, łąki 62 ha, pastwiska 73,5 ha. Grunty te charakteryzują się wysoką klasą bonitacyjną gleb. Obecnie zamieszkuje tu 1150 osób (stan na dzień 31.12.2008 roku).

Na wykresie zamieszczonym poniżej przedstawiono udział procentowy poszczególnych grup wiekowych.

Na podstawie przedstawionych danych liczbowych stwierdzić można, iż najliczniejszą grupą wiekową osób zamieszkującą wieś Mareza są osoby w przedziale wiekowym 15 – 23 lat, 24 – 45 lat, 46 - 65 lat. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią 66% (kobiety od 18 do 60 roku życia, mężczyźni od 18 do 65 roku życia).

Na terenie wsi oprócz działalności rolniczej mieszkańcy trudnią się również pozarolniczą działalnością głównie w handlu i usługach. Pracodawcami dla osób zatrudnionych z terenu wsi Mareza są przede wszystkim firmy działające na terenie miasta Kwidzyna. W Kwidzynie ma także siedzibę przeważająca ilość instytucji otoczenia biznesu, świadczących usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Kwidzyn, w tym również z terenu Marezy. Spośród większych pracodawców mających siedzib e w Marezie wymienić należy:

- „Tereny Zielone” Marianny Kędziory (projektowanie, urządzanie i konserwacja terenów zielonych oraz sprzedaż zieleni ozdobnej)

- „ALCOR” Sp. z o.o. (palarnia kawy)

- „CAFE SATI” Sp. z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego (palarnia kawy)

- Technology Systems Polska Sp. z o.o.

- Zespół Rolników.

Obecnie zarejestrowane są tu 32 podmioty gospodarcze.

Przez wieś prowadzi kilka głównych ciągów komunikacyjnych – droga krajowa Nr 90 Kwidzyn-Mała Karczma, oraz drogi wojewódzkie nr 518 Janowo – Gniew i nr 588 Mareza-Grabowo-Opalenie.

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi

Walory przyrodnicze i kulturowe

Na zachód od wsi po koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła biegnie granica z obszarem NATURA 2000 obejmująca obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk (OSOS) „Dolina Dolnej Wisły„ PLB 040003 i Dolina Wisły PLH 220033. Obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” wyznaczono z uwagi na występowanie w tym terenie przede wszystkim ptaków: derkacz, bielik, rybitwa rzeczna, rybitwa biało- czarna oraz znaczenie doliny rzeki jako korytarza migracyjnego.

Wieś o charakterze rolniczym. Występują tu gleby o wysokiej klasie bonitacji.

Na terenie wsi znajdują się ciekawe obiekty zabytkowe:

- zabytkowy cmentarz mennonicki przy ul. Długiej, za mostem na rzece Liwie, na którym znajduje się stela menonicka z 1798 roku , najstarsza w Dolinie Kwidzyńskiej;

- budynek dworca byłej kolei wąskotorowej datowany na 1901 rok, ryglowy na ceglanej podmurówce; część południowa piętrowa z użytkowym poddaszem, nakryty wysokim dachem dwuspadowym. Część północna parterowa, skomponowana na rzucie litery L, nakryta dachem dwuspadowym;

- dawna szkoła z 1923 roku obecnie budynek mieszkalny 3 rodzinny przy ul. Długiej 25;

- budynek przedszkola, pierwotna funkcja – budynek z lat 20 XX wieku;

- budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX i pocz. XX wieku m.in. przy ul. Długiej 10, 12, 37, 59, 85; ul. Grabowskiej 2 i 4; ul. Korzeniewskiej 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; ul. Nadrzecznej 5.

Kapitał społeczny i ludzki

Wieś liczy 1150 mieszkańców. Istniejąca infrastruktura społeczna we wsi Mareza to przedszkole prowadzone przez Gminę Kwidzyn mieszczące się przy ul. Długiej 19, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn przy ul. Długiej 5 oraz mieszcząca się w tym samym budynku świetlica wiejska wyposażona w 3 komputery z dostępem do internetu, z których korzystają mieszkańcy wsi. Placówki te funkcjonują wzorcowo, jednakże wymagają doposażenia by zaspakajać potrzeby lokalnej społeczności.

W Marezie działa od 1986 roku folklorystyczny zespół śpiewaczy „MAREZIANKI”, występujący i osiągający znaczne sukcesy na terenie całego kraju. Zespół ten promuje szeroko gminę i powiat kwidzyński.

Lokalna społeczność bierze czynny udział w życiu wsi, mieszkańcy wykazują zainteresowanie rozwiązywaniem problemów we własnym zakresie, m.in. aktywnie uczestnicząc w zebraniach wiejskich oraz spotkaniach rolników. Od 50 lat działa we wsi Mareza koło Gospodyń Wiejskich Dzieci w wieku szkolnym mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań poprzez korzystanie z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie wakacji i ferii zimowych. Młodzież ma do dyspozycji pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej znajdujące się w centrum wsi przy ul. Długiej naprzeciw mostu w ciągu ul. Nadrzecznej łączącego wieś Marezę z miastem Kwidzyn.

Infrastruktura techniczna

Wieś usytuowana jest w środkowej części gminy, w dogodnym położeniu, przy samym mieście Kwidzyn. Ponadto przez wieś biegnie szlak EURO-ROUTE R-1- międzynarodowy szlak rowerowy z Calais we Francji do Sankt Petersburga w Rosji. Wzrost atrakcyjności turystycznej wsi oraz bezpieczeństwa mieszkańców wsi jak również potencjalnych turystów spoza gminy Kwidzyn spowodowało wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną t.j. w ciąg pieszo rowerowy zbudowany na trasie szlaku R-1 (obecnie na odcinku od Marezy do Korzeniewa ,4 km). W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja budowy ciągu pieszo rowerowego na trasie szlaku R-1 z Marezy do Grabówka. Ponadto Miasto Kwidzyn w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przewiduje budowę ścieżki rowerowej po trasie byłej kolejki wąskotorowej od strony kanału Palemona w Marezie przez ulice Gen. Hallera i Toruńską.

Mareza posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną, za wyjątkiem dróg i chodników (w ciągu ul. Grabowskiej), których stan techniczny jest niezadawalający. W całości jest zwodociągowana a zbiorczą kanalizację sanitarną posiada 98% budynków mieszkalnych we wsi. Gaz ziemny nie jest podłączony jedynie na odcinku ul. Długiej od mostu w ciągu ul. Furmańskiej w kierunku Podzamcza oraz przy ul. Polnej. Wieś posiada również kablową podziemną sieć telekomunikacyjną.

Na terenie sołectwa Mareza Osiedle oprócz świetlicy wiejskiej która wymaga kapitalnego remontu brak jest infrastruktury służącej lokalnej społeczności t.j. miejsc rekreacyjnych i sportowych. Główną potrzebą zgłaszaną przez miejscową społeczność to stworzenie miejsc zwiększających atrakcyjność sołectwa Dlatego też mieszkańcy widzą ogromną potrzebę wyposażenia sołectwa w infrastrukturę rekreacyjno-sportową jak również w infrastrukturę drogową.

Analiza SWOT wsi Mareza

Podczas sporządzania Planu Odnowy Miejscowości Mareza określone zostały czynniki decydujące o możliwości realizacji priorytetów, tzn. mocne strony oraz bariery w realizacji tych priorytetów, tzw. słabe strony. W poniższych zestawieniach zostały wyszczególnione mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - występuje potencjał przyrodniczy (Natura 2000), dający podstawy do podniesienia atrakcyjności dla rozwoju turystyki i aktywnych form wypoczynku oraz aktywizacji gospodarczej mieszkańców, - występuje potencjał turystyczny trasa międzynarodowego szlaku rowerowego R-1, - czyste środowisko oraz wysoka atrakcyjność zasobów przyrodniczych, turystycznych, wypoczynkowych, zasobów dziedzictwa kulturowego i wiejskiego, -dobre położenie geograficzne w sąsiedztwie aktywnego społecznie i gospodarczo miasta Kwidzyna, - dobrze rozwinięta sieć urządzeń infrastruktury technicznej, która już na obecnym etapie nie stanowi bariery rozwoju gospodarczego np. telekomunikacja, wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, - dogodne połączenia komunikacyjne, - aktywne koło Gospodyń Wiejskich, - wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z otoczeniem zewnętrznym, - aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angażowania się w rozwój gminy - wysoki poziom klas bonitacyjnych gleb, - dobrze prosperujące sklepy i punkty usługowe. | - wysokie bezrobocie strukturalne wynikające z restrukturyzacji rolnictwa, - nie pełna integracja społeczności lokalnej, - wysokie potrzeby inwestycyjno-remontowe w zakresie infrastruktury, w tym wymagające remontu kapitalnego droga krajowa nr 90 i droga wojewódzka nr 588, - mało skuteczna promocja walorów przyrodniczych miejscowości oraz dziedzictwa kulturowego wynikająca z ograniczonych możliwości finansowych, - słabo rozwinięta działalność pozarolnicza oraz działalności dających dodatkowe źródła zarobkowania w gospodarstwach rolnych np. agroturystyka, usługi turystyczne, produkcja zdrowej żywności itp. - degradacja infrastruktury melioracyjnej pól, - brak doświadczenia w realizacji przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, - niedostateczna liczba animatorów życia społecznego, - migracja wykształconej kadry za granicę, - brak świetlicy socjoterapeutycznej, - zbyt ciasna baza obecnej świetlicy wiejskiej w stosunku do potrzeb społecznych, - brak proporcji zajęć dla starszych osób, np. Uniwersytet III Wieku , - brak dostępu do teatru, opery, niedostępność innych imprez i działań kulturalnych, - brak odpowiedniej świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Mareza Osiedle i terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego dla mieszkańców na tym osiedlu, - brak oświetlenia ulicznego ul. Grabowska, Furmańska, Długa od cmentarza mennonickiego w kierunku Podzamcza, - nieutwardzone drogi dojazdowe do pól, - brak chodnika przy ul. Długiej w kierunku Podzamcza (od mostu w ul. Furmańskiej), - konieczność utwardzenia ulic Sielskiej, Rajskiej, Kwiatowej, Osiedlowej, Ogrodowej. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich, - zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej - popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze, - niewielka odległość od Kwidzyna dająca możliwość stworzenia atrakcyjnej bazy noclegowej, - rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i usług dla rolnictwa, - tereny doskonałe na uprawianie sportów rowerowych oraz konnych. | - brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki rolnej, - niskie nakłady na inwestycje remontowo-modernizacyjne układów transportowych, w tym dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez gminę, - załamanie się popytu, tendencji rozwoju turystyki i wypoczynku opartego o zasoby przyrodnicze, - zagrożenie powodziowe związane z bliskim sąsiedztwem rzeki Wisły, - brak funduszy własnych na realizację przedsięwzięć, - duża konkurencja w zakresie pozyskiwania środków unijnych, - migracja młodzieży związana z edukacją i poszukiwaniem pracy. |

Opis planowanych zadań inwestycyjnych

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Mareza spełniają warunki zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych gminy tj. ze Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kwidzyn do roku 2015, Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kwidzyn, powiatu i województwa oraz zapisami strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.

Planowanymi do realizacji zadaniami we wsi Mareza są:

- budowa terenu rekreacyjno sportowego we wsi Mareza Osiedle

- budowa ciągu pieszo rowerowego z Marezy do Grabówka

- doposażenie i modernizacja świetlicy przy ul. Długiej 5

- modernizacja w tym docieplenie świetlicy przy ul. Osiedlowej bądź budowa nowego obiektu

- modernizacja istniejących chodników

- urządzenie terenów rekreacyjnych

- modernizacja dróg gminnych, dojazdowych do pól, wojewódzkich i krajowych

- rozbudowa sieci gazowej w dotychczas nie zgazyfikowanej części wsi

- szkolenia i kursy, rozwijanie przedsiębiorczości i aktywizacja społeczeństwa na rzecz rozwoju sołectwa, m.in. poprzez działalność Koła Gospodyń Wiejskich

- prowadzenie działań edukacyjnych w kierunku podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (ekologia, segregacja odpadów itp.)

- udział w programach Unii Europejskiej na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, w szczególności w zakresie kultury

- pogłębienie, oczyszczanie rzeki Liwy i renowacja pozostałych urządzeń melioracyjnych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom i osobom wymagającym wsparcia w tym stworzenia świetlicy socjoterapeutycznej,

W ramach zadania p.n. „Budowa terenu rekreacyjno sportowego we wsi Pawlice” o którego dofinansowanie którego Gmina zamierza wnioskować w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wykonane zostaną prace polegające na wyposażeniu terenu osiedla zamieszkującego przez byłych pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. W ramach zadania teren zostanie wyposażony w boisko do gry w koszykówkę. Przewidziane jest również wykonanie boiska do gry w siatkówkę, zamontowaniu urządzeń sportowych w tym stołu do ping ponga, ławek, koszy na śmieci, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie ogrodzenia. Ponadto wydzielone zostanie miejsce na ognisko, miejsce posiedzeń oraz plac zabaw.

Wyposażenie wsi w przedmiotową infrastrukturę spowoduje poprawę wizerunku sołectwa Mareza Osiedle a co za tym idzie wsi Mareza jak również umożliwi wzrost integracji pomiędzy mieszkańcami osiedla poprzez czynny udział we wspólnym spędzaniu wolnego czasu m.in. podczas wspólnych biesiad przy ognisku. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, gdyż wszelkiego rodzaju zabawy i zajęcia sportowe będą realizowane na terenie zamkniętym (ogrodzonym). Wyposażenie terenu w małą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną wpłynie również na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży korzystających z obiektu a osobom starszym stworzy miejsce do relaksu i odpoczynku.

Potrzeba stworzenia miejsca do wypoczynku i relaksu jest jednym z głównych oczekiwań mieszkańców wsi, dlatego też podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego projektu w miejscu, gdzie lokalna społeczność poprzez realizację przez Gminę przedmiotowego zadania będzie miała możliwość rozwoju i integracji a co za tym idzie wzrośnie atrakcyjność wsi a wśród mieszkańców wzrosnąć powinno poczucie własnej wartości. Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Mareza mieszkańcy okolicznych wsi, przyjezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i inwestorów.

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Mareza przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno – kulturalnego oraz pobudzania aktywności sportowo – rekreacyjnej. Ma służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznych. Realizacja planu ma zmniejszyć dysproporcje i różnice pomiędzy poziomem życia na wsi i w mieście.

Koszt oraz termin realizacji zadań

| L.p. | Rodzaj zadania | Cel | Przeznaczenie | Harmonogram realizacji zadania | Koszt | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa terenu rekreacyjno sportowego w sołectwie Mareza Osiedle | Poprawa atrakcyjności wsi, wzrost poziomu życia mieszkańców | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2010 | 250.000,00 | Budżet Gminy Kwidzyn, UE |
| 2. | Budowa ciągu pieszo rowerowego z Marezy do Grabówka | Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Mieszkańcy gminy Kwidzyn, turyści | 2009-2011 | 1.500.000,00 | Budżet Gminy Kwidzyn WFOS iGW GFOŚiGW UE |
| 3. | Doposażenie i modernizacja świetlicy przy ul. Długiej 5 | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2010-2015 | 100.000,00 | Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, UE |
| 4. | Modernizacja w tym docieplenie świetlicy przy ul. Osiedlowej bądź budowa nowego obiektu | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2010-2015 | 500.000,00 | Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, UE |
| 5. | Modernizacja istniejących i budowa nowych chodników | Poprawa atrakcyjności turystycznej wsi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2015 | 500000 | Budżet Gminy Kwidzyn Zarząd Dróg Wojewódzkich, GDDKiA |
| 6. | Modernizacja dróg gminnych, dojazdowych do pól, wojewódzkich i krajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą słuzącą poprawie bezpieczeństwa | Poprawa wizerunku wsi, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Mieszkańcy gminy Kwidzyn | 2009-2015 | 3.500.000,00 | Budżet Gminy Kwidzyn FOGR, Zarząd dróg Wojewódzkich, GDDKiA |
| 7. | Rozbudowa sieci gazowej na dotychczas nie zgazyfikowanej części wsi | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych | Mieszkańcy wsi | 2009-2015 | Brak danych | PGiNiG |
| 8. | Szkolenia i kursy, rozwijanie przedsiębiorczości i aktywizacja społeczeństwa na rzecz rozwoju sołectwa, m.in. poprzez działalność Koła Gospodyń Wiejskich | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2015 | Brak danych | PLGD, Powiatowy Urząd Pracy |
| 9. | Prowadzenie działań edukacyjnych w kierunku podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska (ekologia, segregacja odpadów itp.) | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2015 | Brak danych | Gmina Kwidzyn |
| 10. | Udział w programach Unii Europejskiej na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa, w szczególności w zakresie kultury | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2015 | Brak danych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, EFS |
| 11. | Pogłębienie, oczyszczanie rzeki Liwy i renowacja pozostałych urządzeń melioracyjnych. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2015 | Brak danych | RZGW, UE,Spółki Wodne, Samorząd Województwa Pomorskiego |
| 12. | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom i osobom wymagającym wsparcia w tym stworzenia świetlicy socjoterapeutycznej | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2009-2015 | Brak danych | Budżet Gminy Kwidzyn |
| 13 | Uporządkowanie terenu cmentarza poewangelickiego przy ul. Furmańskiej w celu urządzenia tu lepidarium | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | Mieszkańcy gminy Kwidzyn, turyści | 2009-2015 | Brak danych | Budżet Gminy Kwidzyn, UE |
| 14 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi | Mieszkańcy gminy Kwidzyn, turyści | 2009-2015 | Brak danych | Budżet Gminy Kwidzyn |
| 15. | Rozbudowa przedszkola w Marezie | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi | Mieszkańcy wsi Mareza | 2010-2013 | Brak danych | UE |

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Mareza rozpocznie się poprzez zatwierdzenie go uchwałą Rady Gminy Kwidzyn. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Mareza zakłada w przeciągu najbliższych lat realizację kilku wybranych zadań z powyżej wymienionych. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. Realizacja Plany Odnowy Miejscowości znacznie podniesie znaczenie wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.