Wykaz   wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach

Załącznik nr 8

Do Uchwały  Nr XXXI/ 192 /09

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 30 października  2009r.

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 rok |  |  | 2010 rok |  |  |  | 2011 rok |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW |  | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Ogółem plan po zmianach |  |  |  | 5 109 206 | 1 670 000 | - | 8 727 356 | 2605 000 |  | 10 627700 | 6 991 206 | 2765 000 | 12622000 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 2 673 850 | 1 600 000 | - | 2 349000 | 850000 |  | 2400000 | 2 000 000 | 1425000 | 5090 000 |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Baldram, Nowa Wieś, Tychnowy | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 | 1 500 000 |  |  |  | 500 000 | 500 000 |  | 500 000 ANR |  |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki Gniewskie Pole- Pastwa – część Janowa | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianie | 2007 2009 | 3 572 850 | 1 007 850 1 340 000 .poż WFOSIGW | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze-Gurcz) | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianie | 2007 2011 | 3 430 000 (poprawion błąd pisarski) |  |  |  | 565 000 |  |  | 1 150 000 UE | 565 000 |  | 1150000 UE |
| 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) Plan po zmianie | 2009 2012 | 2 300 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 525 000 | 975 000 UE |
| 5. Uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe w Dankowie | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 2013 | 4 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec –ul Słoneczna | Inspektor ds. inwestycji Plan po zmianach | 2010 2011 | 1 000 000 |  |  |  | 250 000 |  |  | 750 000 UE |  |  |  |
| 7.Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka,Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 2013 | 1 900 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 210 000 |  | 390 000 UE |
| 8.Uzbrojenie terenu przy ulicy Leśnej w Rakowcu sieć wodociągowa | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) plan po zmianie | 2008-2014 | 2 900 000 |  | 200 000 |  | 350 000 | 350 000 |  |  |  |  |  |
|  | zmianyplan zadanie przesunięto do realizacji do roku 2014 |  |  | -360 000 | -40 000 |  | 350 000 | 350 000 |  |  | -1 150 000 |  |  |
| 9.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) plan po zmianach | 2008-2011 | 5200 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  | 125 000 | 500 000 | 1875 000 UE |
|  | zmiany |  |  |  |  |  | -200 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10,Budowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Bronno-Licze | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) plan po zmianach | 2007 2009 | 1100 000 | 110 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Budowa kanalizacji w Janowie | plan po zmianie | 2009- 2011 | 1 600 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  | 400 000 700 000 poż wFOŚiGW | 400 000 |  |
| 12.Rozbudowa kanalizacji Grabówko | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2009 2011 | 300 000 | 16 000 |  |  | 284 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13. budowa wodociągu w Korzeniewie | przeniesiono z planu rocznego Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2009- 2010 | 150 000 | 50 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | -60 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 600 Transport i łączność plan po zmianie |  |  |  | 1215000 | 20 000 | - | 4430000 | 1280000 |  | 5485000 | 3065000 | 1340000 | 6010000 |
| 1. Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2008 2010 | 2 973 000 | 293 000 |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2008 2012 | 15280 000 | 10 000 | 20 000 |  | 600 000 |  | 930 000 | 3 700 000 UE | 500 000 | 990 000 | 3700 000 UE |
|  | zmiany zadanie przesunięto do realizacji do roku 2012 |  |  | -550 000 | -980 000 | -3 300 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o długości 4 km | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2008 2012 | 1 036 600 | 27 000 |  |  |  |  |  |  | 175 000 |  | 325 000 UE |
|  | zmianyzadanie przesunięto do realizacji do roku 2012 |  |  |  |  |  | -175 000 |  |  | -325 000 |  |  |  |
| # 4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2008 2012 | 3 000 000 | 25 000 |  |  | 590 000 |  | 350 000 | 885 000 UE | 590 000 | 350 000 | 885 000 UE |
| # 5. Budowa dróg osiedlowych w Górkach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2009 2011 | 930 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | -30 000 |  |  | -400 000 |  |  |  | -500 000 |  |  |
| # 6. Budowa dróg osiedlowych w Marezie - Osiedle | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 2011 | 1 230 000 | 30 000 |  |  | 600 000 |  |  |  | 600 000 |  |  |
| # 7.Budowa mostu w Podzamczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2009 2010 | 480 000 | 20 000 |  |  | 450 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  | -10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8.Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2012 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany realizację zadania przesunięto na rok 2012 |  |  |  |  |  | -100 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 9.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianach | 2011 2013 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
|  | plan przesunięto do realizacji na 2011-2013 |  |  |  |  |  | -300 000 |  |  | -700 000 UE | -200 000 |  | -700 000 |
| # 10.Modernizacja dróg osiedlowych w Oborach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2008-2009 | 990 000 | 490 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11.Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2009 2011 | 2 840 000 | 290 000 |  |  | 620 200 129 800 |  |  | 600 000 NPPDL | 1 100 000 |  | 1100000 NPPDL |
|  | zmiany |  |  |  |  |  | -350 000 |  |  | -500 000 |  |  |  |
| # 12. Modernizacja chodnika w Korzeniewie | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016 plan po zmianie | 2008 2010 | 220 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 13,Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa w Kwidzynie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn-Trzciano-Straszewo-etapI” | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60014 nowe zadanie | 2010 | 600 000 |  |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 14,Budowa dróg osiedlowych w Szałwinku | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016 plan po zmianie | 2009 2010 | 670 000 | 30 000 |  |  | 340 000 |  |  | 300 000 ANR |  |  |  |
|  | zmiany |  |  |  | -150 000 | -200 000 | 340 000 |  |  | 300 000 |  |  |  |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan po zmianie |  |  |  | 28 206 |  |  | 1098 206 |  |  | 550 000 | 938206 | - | 360000 |
| 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) TBS | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) plan po zmianach | 2005 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany zadanie wykreślono |  |  |  |  | -700 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budownictwo socjalne | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) Plan po zmianie | 2008 2012 | 3473 200 |  |  |  | 830 000 |  |  | 210 000 Środki z budżetu państwa | 830 000 |  | 210 000 b-tu państwa |
|  | zmiany |  |  | -300 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) plan po zmianie | 2008 2010 | 408 000 | 20 000 |  |  | 60 000 |  |  | 340 000 UE |  |  |  |
| zmiana treści zadania | zmiany realizację przesunięto do roku 2010 |  |  | -130 000 |  | -250 000 | 60 000 |  |  | 340 000 |  |  |  |
| 4. Wykup budynku po hydrofornii i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) | 2004 2014 | 82 066 | 8 206 |  |  | 8 206 |  |  |  | 8 206 |  |  |
| # 5. Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) plan po zmianie | 2005 2011 | 836 000 |  |  |  | 200 000 |  |  |  | 100 000 |  | 150 000 UE |
|  | zmiany-relizację przesunięto do roku 2011 |  |  | -85 000 |  |  | 100 000 |  |  | -150 000 | 100 000 |  | 150 000 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  |  | 521 400 |  |  |  |  | 425 000 | 1275000 | 450 000 |  | 1050000 |
| 1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu Realizacja zadania w latach 2011-2013 | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80101) | 2011 2013 | 3 060 000 |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 |  | 1050000 UE |
| 2. Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80101) | 2008 2010 | 2 443 400 | 521 400 |  |  |  |  | 425000 | 1275000 UE |  |  |  |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan po zmianie |  |  |  | 280 000 | 50 000 |  | 480 000 |  | 50 000 |  | 500 000 |  |  |
| 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu(rozdział 90015) plan po zmianie | 2008 2011 | 900 000 | 200 000 |  |  | 300 000 |  |  |  | 400 000 |  |  |
|  | zmiany |  |  | -100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Doświetlenie ulic na terenie gminy | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 90015) | 2007 2010 | 230 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zakup wiat przystankowych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 90095) | 2004 2010 | 160 000 | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowo zabudowanych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2010 2013 | 500 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2010 | 200 000 |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Dział –921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 8 600 |  |  | 20 000 |  |  | 380 000 |  |  |  |
| 1. Adaptacja budynku po byłej hydroforni na salę tradycji kulinarnych w miejscowości Rakowiec | Insp. ds. inwestycji Nowe zadanie plan po zmianach (rozdział 92195) | 2009- 2011 | 408 600 | 8 600 |  |  | 20 000 |  |  | 340 000 UE 40 000 Stowarzyszenie Mieszkańców |  |  |  |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan po zmianie |  |  |  | 382 150 |  |  | 350 150 |  |  | 537 700 | 38 000 |  | 112 000 |
| 1,Budowa terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Kwidzyn | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 92695) plan po zmianie | 2009 2013 | 650 000 | 70 000 |  |  | 38 000 |  |  | 112 000 UE | 38 000 |  | 112 000 UE |
|  | zmiany |  |  |  |  | -50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Budowa terenów rekreacyjno sportowych na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowościach; Baldram, Lipianki, Mareza ,Pawlice | Insp. ds. inwestycji Nowe zadanie plan po zmianach (rozdział 92695) plan po zmianie | 2009- 2010 | 1 050 000 | 312 150 |  |  | 312 150 |  |  | 425 700 UE |  |  |  |
|  | zmiany |  |  |  |  | -212 850 |  |  |  | +212 850 |  |  |  |