Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

NR ZP.272…….2017

zawarta w dniu ..................... w Kwidzynie,

pomiędzy:

Gminą Kwidzyn, z siedzibą w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 
reprezentowaną przez …………………………… …………………..,

zwaną „Zamawiającym”

a

………………………………….. z siedzibą ……………….…………., NIP …………………..., REGON ………….……,

reprezentowanym przez: ……………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” część B- w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Kwidzyn ” część B.

2.	Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. 	Wykonawca będzie realizował umowę zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na warunkach wskazanych w ofercie

złożonej w dniu …… stanowiącej załącznik do umowy.

4. 	Przedmiot umowy, a tym samym szczegółowy zakres zamówienia został zdefiniowany w PFU

oraz audycie energetycznym stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

5. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa polskiego, unijnego oraz normami w tym zakresie.

6.	 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy nie wymienione w PFU, a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej zakończenia i oddania do użytku inwestycji zaplanowanej pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” część B- Szkoła Podstawowa w Tychnowach.

7. 	Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom zawartym w art. 10 Prawa budowlanego o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały użyte w czasie wykonywania robót, potwierdzające o możliwości ich użycia do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru, wskazanemu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu dostarczenia materiałów na plac budowy.

8. 	Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, złożonej przez Wykonawcę ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

9.	Umowa obejmuje dostawy i roboty budowlane potrzebne do wykonania przedmiotu umowy

oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla stabilności,

czy ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania obiektu budowlanego zgodnie

z dokumentacją projektową, opracowaną przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wytycznymi zawartymi w PFU oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

10.	Dokumenty Wykonawcy będą przekazywane bez zbędnego opóźnienia, jeżeli termin

na przekazanie opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporządzenie jakiegokolwiek innego dokumentu Wykonawcy nie został w umowie jednoznacznie określony,

to czas reakcji Wykonawcy na sporządzanie tych dokumentów wymaganych do prawidłowego zakończenia i rozliczenia robót oraz przekazania ich do użytkowania  - będzie określony

w korespondencji pomiędzy Stronami. Strony bezwzględnie będą tych terminów przestrzegały,

w przeciwnym wypadku takie opóźnienia będą traktowane jak nienależyte wykonywanie Umowy.

11.	Dokumenty Wykonawcy, w tym dokumentacja projektowa do których sporządzenia na mocy SIWZ

i umowy jest zobligowany Wykonawca będą dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiającego. Wadliwe Dokumenty Wykonawcy będą mu zwracane i będzie on zobowiązany

do usunięcia w nich wad (wskazanych przez inspektora nadzoru Inżyniera oraz Zamawiającego)

oraz przekazania ich ponownie w wersji i formie ostatecznej – kompletnej, uzgodnionej

przez Strony z adnotacją w zakresie akceptacji Stron zaangażowanych w realizację umowy.

12.	Do podpisywania protokołu odbioru, uzgodnień merytorycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem zmian umowy lub dokonywaniem czynności, których skutkiem byłyby zobowiązania finansowe Zamawiającego, Strony upoważniają swoich przedstawicieli :

a) ze strony Zamawiającego :

…………………… tel. ……………………… ……, e-mail. …………………………………………..

b) ze strony Wykonawcy:

…………………… tel. ……………………… ……, e-mail. ……………………………………………

13.	Zmiana osoby upoważnionej, wymienionej w niniejszym punkcie następuje w formie pisemnej

bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach

- Termin rozpoczęcia I etapu przedmiotu umowy dotyczący przygotowania dokumentacji projektowej ustala się na dzień podpisania umowy , termin zakończenia –przekazania dokumentacji projektowej ustala się na dzień …………… 2018 roku.

- Termin rozpoczęcia II etapu przedmiotu umowy dotyczący wykonania termomodernizacji budynków w miejscowości Tychnowy ustala się na dzień 23.06.2018r.

- Termin  zakończenia realizacji II etapu zadania- ………………… 2018 roku będzie to data uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia robót objętych umową do użytkowania.

§ 3

- Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy realizowanej pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn część B w formule zaprojektuj

i wybuduj, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .................................. zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości………………………………………., (słownie……………………………….. )co stanowi cenę ofertową brutto zł …………………………….. (słownie: ....................................................................................) .

Zamawiający przewiduje dostarczenie faktur częściowych za realizację poszczególnych etapów zadania.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót polegających na opracowaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i wydatki związane z wykonywaniem robót.

- Wykonawca może złożyć fakturę częściową za ukończony I etap zadania, rozliczony

i zaakceptowany protokołem zdawczo odbiorczym przez Zamawiającego oraz po odbiorze

i rozliczeniu robót fakturę końcową , na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy ……………… nr rachunku: …………………………………………..….. w ciągu……………… licząc

od daty otrzymania przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 13 oraz poprawnie wystawionej faktury.

- Dane do wystawienia faktury: Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziądzka

30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894. Odbiorca: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka

30, 82-500 Kwidzyn.

- Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT dotyczących niniejszej umowy

bez własnego podpisu.

- Za nieterminową płatność faktury, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Strony postanawiają , że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało

się fakturami częściowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru wykonanych etapów/elementów przedmiotu zamówienia, który jest dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy....................... nr…………………….

- Zważywszy, że wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków finansowych pozyskanych w ramach projektu, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wypłata uwarunkowana jest dostępnością środków finansowych na koncie projektu.

§ 4

- Roboty budowlane tj. czynności montażowe, wykonywane przez pracowników fizycznych, które zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym

na Formularzu Oferty.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych przedstawi Zamawiającemu oświadczenie dotyczące ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zgodnie

z zapisami z SIWZ wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe.

- Na etapie realizacji umowy Zamawiający może żądać okresowego przedstawiania zanonimizowanej listy osób wraz z wykazem czynności wskazanym w SIWZ oraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą zatrudnienie monterów budowlanych zgodnej z zapisami SIWZ, na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe.

- Żądanie Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie, zastrzegając termin nie krótszy niż

7 dniowy na przedstawienie w/w listy.

- Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia

w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Kp) (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.),

zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

§ 5

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- niniejsza Umowa,

- SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

- PFU,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- oferta Wykonawcy

§ 6

- Zamawiający informuje, że roboty będą nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz. 290 ze zmianami) i w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym.

- Obowiązki kierownika budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zmianami).

- Zmiana na stanowisku kierownika budowy może nastąpić z ważnej przyczyny.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spełniać warunki wskazane

w § 5 pkt 2 powyżej.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany kierownika budowy.

- Zmiana kierownika budowy wymagać będzie sporządzenia aneksu do umowy.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 roku  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentów projektowych, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych, programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U.2013 poz.1129) oraz ustawą Prawo Budowlane.

- Opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej   wraz z wymaganymi uzgodnieniami,     opiniami, decyzjami oraz decyzją pozwolenia na budowę;

- Pozyskania niezbędnych materiałów( mapy, wypisy, wyrysy w przypadku gdy są wymagane);

- Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów w rozbiciu na poszczególne branże;

- Wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robót w ilości 3 szt., w rozbiciu na poszczególne branże;

- Uzyskania i dostarczenia decyzji pozwolenia na budowę lub roboty budowlane

( jeśli jest wymagane przepisami szczególnymi);

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest również  do:

- czuwania w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych

i użytkowych z dokumentacją projektową; Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania parametrów materiałów i sprzętu; Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej;

- uzupełniana szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniana wątpliwości powstałych w toku realizacji robót;

- udziału w odbiorze robót;

- udziału w naradach – minimum dwóch na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej oraz w ilościach niezbędnych w trakcie prowadzenia przedmiotowej inwestycji;

- wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robót budowlanych i dostaw;

- wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i zabezpieczających;

- ochrony istniejących sieci, instalacji, systemów drenarskich, obiektów oraz punktów geodezyjnych znajdujących się w zasięgu działania Wykonawcy;

- ubezpieczenia budowy;

- ochrony drzew, krzewów i roślinności przewidzianej do zachowania;

- organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a także zapewnienia warunków BHP i p. poż.;

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- usuwania z dróg dojazdowych i chodników zanieczyszczeń powstałych na skutek realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich zbędnych materiałów i odpadów, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- sporządzania dokumentacji fotograficznej etapów realizacji robót zgodnie z wytycznymi określonymi przez inspektora nadzoru;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń nieruchomości oraz naprawy innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie robót;

- wykonania badań (w szczególności badania prawidłowości zagęszczenia podbudowy), prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, tym samym poniesienia kosztów z tym związanych (w tym odbiorów branżowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, zarządca drogi itp.);

- przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia;

- wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej;

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wyszczególnionym zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementów systemu oświetleniowego;

- złożenia w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o ukończeniu robót budowlanych

do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskania braku sprzeciwu do użytkowania wybudowanej infrastruktury; Wykonawca realizując powyższy obowiązek wskaże Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed właściwym organem administracyjnym jako pełnomocnik Zamawiającego, za działania tego pełnomocnika odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych umową Wykonawcy

nie wolno ich realizować bez uprzedniego uzyskania pozwolenia ze strony zamawiającego

oraz sporządzonego aneksu do umowy.

§ 9

Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy przenosi on na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy przedmiotu umowy, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień umownych oraz nośników,

na których zostaną one utrwalone.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych

tą ustawą.

- Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§ 11

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do ich jakości.

- Wykonawca nie może dokonać zmian w materiałach oraz rozwiązaniach technicznych zawartych w dokumentacji budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania zmiany materiałów jedynie Zamawiający ma prawo zdecydować o użyciu innych równowartościowych materiałów i rozwiązań technicznych.

- Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale

nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca

obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie

do wymaganego zastosowania.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z obowiązującą normą

lub aprobatą techniczną oraz deklarację właściwości użytkowych.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy

na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę w całości na jego koszt.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają

w całości Wykonawcę.

§ 12

Strony ustalają, że roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorowi dokonywanemu przez inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu do zeszytu budowy.

§ 13

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy tj. w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie

z obowiązującymi przepisami, wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami  wszystkich robót budowlanych, montażowych i dostaw oraz złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w zeszycie budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru całości robót budowlanych przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.

- Do zawiadomienia wskazanego w ust. 2 powyżej Wykonawca załączy w szczególności:

  - deklarację właściwości użytkowych wbudowanych materiałów,

  - zeszyt budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

  - kosztorysy powykonawcze – Wykonawca ma obowiązek ustalić sposób i formę przygotowania dokumentu z Zamawiającym,

  - dokumentację powykonawczą,

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 w ciągu 10 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 14

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, ................................ zł (słownie: ................................ w formie ...............................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej

w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie Gwarancji należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni od dnia wykonania całości przedmiotu umowy i uznania przedmiotu umowy przez Zamawiającego za należycie wykonany,

- pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres

60 miesięcy liczonych od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad

i usterek w terminie 30 dni licząc od daty pisemnego (listem lub mailem) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 30 dni liczonych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 17

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1

za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; termin opóźnienia liczony będzie od następnego po dniu ustalonym na usunięcie wady lub usterki,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,

  - za nieprzedłożenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy nieprzedłożony odpis zawartej Umowy lub jej zmiany,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

  - za niewypełnienie obowiązku polegającego na zatrudnieniu przy wskazanych w SIWZ czynnościach, pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z zapisami KP Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

            - W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, że Wykonawca

nie realizuje któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub też realizuje go niezgodnie z umową Zamawiający lub inspektor nadzoru może wezwać Wykonawcę do opracowania i wdrożenia działań naprawczych w określonym terminie. W razie niedotrzymania terminu Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

            - Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

            - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 18

            - Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców pod warunkiem,

że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich należytego wykonania.

            - Zamawiający wymaga aby podwykonawca , któremu powierzono wykonanie części zamówienia w trakcje jego realizacji złożył oświadczenie o braku podstaw wykluczenia  tego podwykonawcy.

            - W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia, zaniedbania jego własne.

            - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza pisemną zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o treści zgodnej z projektem umowy.

            - Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej przedłożenia zamawiającemu jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie oznacza akceptację projektu przez Zamawiającego.

            - Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy

podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

            - Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż

określony w ust. 5 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie,

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości   mniejszej niż 50 000 zł.

            - Jeśli umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

            - Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie robót powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu robót, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

            - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia.

            - Wykonawca do wystawianej przez siebie faktury VAT dostarczy wraz z fakturą dowód dokonania płatności dla podwykonawcy wraz z oświadczeniami swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy.

            - Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia

na roboty budowlane.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 , w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie (kwotę główną) bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeśli nie jest możliwe potrącenie wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, niezapłaconych w terminie należności Podwykonawcom i dokonanie zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszych Umów mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności z zachowaniem postanowień art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od okoliczności wskazanych w art.144 ust. 1 pkt 1 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy - o ile stały się niezbędne

i Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł ich przewidzieć.

    - Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:

- wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

- istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę przed zawarciem umowy;

- z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi – normami, potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

    - Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

- zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;

- odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy.

    - Poza innymi przypadkami określonymi w umowie, zmiany do umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający

ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a które mają wpływ na prawidłowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych.

    - Wszystkie powyższe postanowienia w pkt 1-2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

    - Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych

w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

§ 20

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie:

    - Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.

    - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

    - Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę,

- Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość lub rozwiązanie,

- Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- Wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 1 pkt. 1) przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

- Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 3 nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu powodu, o którym mowa w ust.3.

    - Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 3.

    - W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. a) Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny

robót wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień wypowiedzenia;

- protokół inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę

do rozliczenia finansowego,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu inwentaryzacji robót.

§ 21

Żadna ze Stron nie może scedować swoich praw i zobowiązań na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawca nie ma prawa przekazać wykonania Kontraktu ani jakiejkolwiek jego części osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego upoważnienia Zamawiającego.

§ 22

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 23

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY