Plan po zmianach  na 2008 rok				Wykaz inwestycji i wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 7

Do Uchwały  Nr XXI/129 /08

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 29  października  2008r.

| Nazwa programu, jego cele i zadania | Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie | Okres realizacji | Całkowity koszt inwestycji | Wysokość nakładów finansowych w zł w roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 rok |  |  | 2009 rok |  |  |  | 2010 rok |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW |  | Inne | Budżet gminy | GFOŚ i GW | Inne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. | 12. | 13. |
| Ogółem |  |  |  | 7 189 023 | 1 772 000 | 950 000 | 6228106 | 2077 080 |  | 13036966,71 | 4214206 | 2275000 | 9794 000 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo |  |  |  | 1 245 000 | 1 087 000 | 400 000 | 1 300 000 | 1327080 |  | 5793866,71 | 1 025 000 | 1875000 | 6200000 |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Baldram, Nowa Wieś, Tychnowy | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2009 | 1 300 000 | -0- | -0- | -0- | 100 000 | 355 000 |  | 845 000 UE |  |  |  |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki Gniewskie Pole- Pastwa – część Janowa | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2007 2009 | 3 980 000 | 700 000 | 700 000 | -0- | 75 000 | 375000 |  | 1 050 000 UE |  |  |  |
| 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Podzamcze-Gurcz) | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2007 2010 | 4 230 000 |  | -0- | -0- |  | 420 000 |  | 780 000 UE |  | 1050000 | 1950000 UE |
| 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozpędziny | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2009 2010 | 1 600 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 525 000 | 975 000 UE |
| 5. Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowo - Kwidzyn (uzbrojenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe) | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2009 2012 | 4 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  | 300 000 | 700 000 UE |
| 6. Budowa wodociągu w Dankowie (grunty Pana Kawczyńskiego) | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) plan po zmianie | 2007 2008 | 197 000 | -0- | 97 000 | 100 000 PWK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany |  |  |  | -53 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7Budowa sieci kanalizacji ściekowej w m. Bronno-Licze zmiana treści zadania | Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2007 2008 | 1 050 000 | 300 000 | 200 000 | 300 000 ANR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiana planu |  |  |  | -250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Rakowiec –ul Słoneczna | Inspektor ds. inwestycji | 2005-2009 | 820 946,71 | 50 000 | -0- | -0- |  | 177 080 |  | 543866,71 UE |  |  |  |
| 9. Kanalizacja sanitarna Grabówko – Nowy Dwór – Mareza | Inspektor. ds. inwestycji | 2000/ 2007 | 3676465,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) I-etap Obory – Mareza |  | 2003/ 2004 | 856 465,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) II etap Grabówko-Nowy Dwór – Obory |  | 2004/ 2007 | 2 020 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) III etap Grabówko | plan po zmianie | 2006 2007 2008 | 815 000 90 000 |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiana planu |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) IV etap Grabówko | Insp. ds. inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka,Brokowo z podłączeniem do miasta Kwidzyna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2010 2013 | 1 900 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 11.Uzbrojenie terenu przy ulicy leśnej w Rakowcu sieć wodociągowa i kanalizacyjna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) | 2008-2012 |  | 85 000 |  |  | 300 000 |  |  | 700 000 | 300 000 |  | 700 000 |
| 12.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 01010) plan po zmianie | 2008-2010 | 5200 000 | 110 000 |  |  | 625 000 |  |  | 1875 000 UE | 625 000 |  | 1875 000 UE |
|  | zmiana planu |  |  | -90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 600 Transport i łączność |  |  |  | 4 521 100 | 560 000 | - | 3017500 | 350 000 |  | 3907500 | 2425 000 | 350000 | 3450000 |
| 1. Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2008 2009 |  | 2 200 000 | 80 000 | -0- | 390 000 |  |  | 910 000 UE |  |  |  |
|  | zmiana planu |  |  |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 Budowa odcinka drogi utwardzonej od ul. Spółdzielczej do ul. Łąkowej w Korzeniewie | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 95 000 | 95 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. Budowa dróg osiedlowych w Brachlewie o dł.500m | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 140 000 | 140 000 |  | -0- |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. Modernizacja dróg w Janowie za wałem | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) plan po zmianie | 2007 2008 | 499 000 | 145 000 własne 180 000 FOGR |  | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  | zmiana planu |  |  | 90 000 środki własne 70 000 FOGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. Modernizacja drogi w Gurczu o dł. 1km (za POLIMĄ) | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 | 150 000 |  |  |  | 52 500 |  |  | 97500 UE |  |  |  |
| # 6. Modernizacja drogi w Grabówku koło Pana Brodnickiego do utwardzonej drogi | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 | 220 000 | - |  | -0- | 220 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 7. Modernizacja istniejących chodników w Marezie | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 77 500 | 77 500 |  | -0- |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Słonecznej do istniejącego chodnika w ciągu ul. Kwidzyńskiej w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 480 000 | 150 000 | 330 000 | -0- |  |  |  |  |  |  |  |
| # 9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Mareza-Grabówko wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2011 | 2900 000 | 80 000 |  |  | 250 000 |  |  | 700 000 UE | 250 000 |  | 700 000 UE |
| # 10. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny o długości 4 km | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2010 | 1 036 600 | 36 600 |  |  | 175 000 |  |  | 325 000 UE | 175 000 |  | 325 000 UE |
| # 11. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2010 | 3 000 000 | 50 000 | -0- |  | 590 000 |  | 350000 | 885 000 UE | 590 000 | 350000 | 885 000 UE |
| # 12. Budowa mostu na kanale Palemona w Nowym # Dworze | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2007 2008 | 559 000 | 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 13 Ścieżka pieszo-rowerowa z Korzeniewa do Janowa | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2007 2012 | 4 200 000 | 50 000 |  | -0- | 560 000 |  |  | 840 000 | 560 000 |  | 840 000 UE |
| # 14. Uzbrojenie terenu przy ul.Leśnej w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2012 |  | -0- |  |  | -0- |  |  | -0- | -0- |  | -0- |
| # 15.Budowa betonowego mostu w Podzamczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 2010 | 480 000 |  |  |  | 30 000 |  |  |  | 450 000 |  |  |
| # 16. Utwardzenie dróg śródpolnych w Lipiankach o dł. 2 km | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 2009 | 480 000 | 230 000 |  | -0- | 100 000 |  |  | 150 000 FOGR |  |  |  |
| # 17.Modernizacja drogi osiedlowej w Gurczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2010 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| # 18.Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rakowca do Kwidzyna | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2010 2011 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  | 700 000 UE |
| # 19.Modernizacja chodnika w Korzeniewie | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 163 000 | 163 000 |  | -0- |  |  |  |  |  |  |  |
| # 20.Modernizacja dróg osiedlowych w Oborach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008-2009 | 900 000 | 350 000 | 150 000 |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 21.Budowa drogi do Bubicza w Podzamczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 75 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22.Budowa drogi śródpolnej w Marezie koło boiska | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2008 | 75 000 | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 23.Budowa drogi gminnej od Pana.Nowaka do drogi krajowej w Tychnowach | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60016) | 2009 | 250 000 |  |  |  | 250 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 24. udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego - budowa zatoki autobusowej w m. Rakowiec | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60013) | 2008 | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 25.udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na realizację zadania pn.”remont drogi powiatowej nr 3229G Licze – Otoczyn na odcinku Licze - Bronno | Insp. ds. inwestycji (rozdział 60014) | 2008 | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | 723 023 | - | 150 000 | 1 059 206 |  | - | 1169000 | 584206 | - | 144000 |
| 1. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego (18 mieszkań) TBS | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) | 2005 2009 | 2 312 000 | 100 000 |  | 0 | 300 000 |  |  | 700 000 TBS |  |  |  |
| 2. Budownictwo socjalne | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) | 2008 2010 | 1 510 000 | 100 000 |  | -0- | 576 000 |  |  | 144 000 z b-t państwa | 576 000 |  | 144 000 Środki z budżetu państwa |
| 3.Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70004) | 2008 2009 | 258 000 | 8 000 |  | -0- | 75 000 |  |  | 175 000 UE |  |  |  |
| 4,zakup udziałów Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o w kwidzynie | Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004) | 2008 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Wykup budynku po hydrofornii i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) | 2004 2014 | 82 066 | 8 206 |  |  | 8 206 |  |  |  | 8 206 |  |  |
| # 6. Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) | 2005 2009 | 836 000 | 100 000 |  | 150 000 UE | 100 000 |  |  | 150 000 UE |  |  |  |
| 7. Zakup gruntów | Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005) plan po zmianie | 2008 | 80 000 | 183 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zmiany planu |  |  | 103 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.dotacja dla Powiatu w Kwidzynie na remont dochu ul Grudziądzka 30 budynek Urzędu gminy Kwidzyn i Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie( zadanie nie skończone w roku 2007) | Insp. ds. inwestycji (rozdział 70005) | 2007-2008 | 387 970 | 223 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 750 Administracja publiczna |  |  |  | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i kserokopiarki | Stanowisko ds. gosp. lokalowej, usług komun. i informatyzacji (rozdział 75023) | 2008 | 27 000 | 27 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 801 Oświata i wychowanie |  |  |  | 413 000 | 75 000 | 0 | 671 400 |  | - | 1216600 |  |  |  |
| 1. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rakowcu Realizacja zadania w latach 2011-2013 | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80101) | 2011 2013 | 3 060 000 | -0- |  | -0- | -0- |  |  | -0- |  |  |  |
| 2. Termomodernizacja bazy oświatowej (Sz.P. w Korzeniewie i Janowie) | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80101) | 2008 2009 | 2 038 000 | 190 000 | 75 000 | 0- | 521 400 |  |  | 1 216 600 UE |  |  |  |
| # 3. Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkola Mareza | Insp. ds. inwestycji (rozdział 80104) | 2007 2009 | 450 000 | 120 000 |  |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| # 4.budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Rakowcu | Insp. ds. inwestycji(rozdział 80101) | 2007 2008 | 180 000 | 103 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 852 Pomoc społeczna |  |  |  | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.zakup komputerów | rozdział 85212 Zarządzenie Wójta (z dotacji z b-tu państwa) | 2008 | 7 200 | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  |  | 80 000 | 50 000 | 400 000 | 180 000 |  | 400 000 | 950 000 | 180 000 | 50 000 |  |
| 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2008 2009 | 700 000 |  |  | 400 000 środki jednostki |  |  |  | 300 000 środki jednostki realizującej |  |  |  |
| 2. Zakup wiat przystankowych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 90095) | 2004 2010 | 160 000 | 30 000 |  |  | 30 000 |  |  |  | 30 000 |  |  |
| 3. Doświetlenie ulic na terenie gminy | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 90015) | 2007 2010 | 230 000 | 50 000 |  |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4. Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na obszarach nowozabudowanych | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu | 2009 2013 | 500 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2007 2010 | 200 000 |  | 50 000 |  |  |  | 50 000 |  |  | 50 000 |  |
| # 6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rakowcu | podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 | 1000000 |  |  |  |  |  | 350 000 | 650 000 UE |  |  |  |
| Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka kultury | Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (rozdział 92109) | 2008 | 24 000 | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział 926 Kultura fizyczna i sport |  |  |  | 148 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Budowa placów zabaw dla dzieci gminy Kwidzyn (zmiana zarządzeniem Wójta dnia 14X 2008r) | Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i transportu (rozdział 92695) | 2008 | 148 700 | 148 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |