Załącznik nr 7

do Sprawozdania Wójta

z działalności finansowej Gminy Kwidzyn

za rok 2006

SPRAWOZDANIE WÓJTA

z realizacji zadań gospodarczych w roku 2006r.

| Miejscowość | nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna za realizację zadania | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Baldram | - Poprawienie płyt ułożonych w 2005 r. na drodze za przejazdem kolejowym (ułożyć płyty), utwardzenie dalszego odcinka ok. 70 mb i kontynuowanie jej modernizacji (poszerzenie) w kierunku do Baldramu Małego - Wyrównanie drogi Baldram - Mareza do p. Sawickiego, w części środkowej tego odcinka, gdzie woda wymyła piach. - Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całej wsi - Wyrównanie drogi dojazdowej do pól Baldram – Kwidzyn biegnącej wzdłuż torów. Na nawierzchnię drogi (za torami, przy gruntach Wielgosza i Złotnika) należałoby nawieźć około 10 przyczep piasku - Wyremontować pompę ręczną (przy kapliczce) - Wykonanie bramek do piłki nożnej i zamontowanie ich na boisku za blokami - Urządzenie boiska do piłki siatkowej - zamontowanie słupków do siatki. | R. Liziński R. Liziński E. Cybula R. Liziński Z. Kirska J. Skorczewski J. Skorczewski | Wykonano Dowieziono 40 ton tłucznia kamiennego i ułożono w miejscach wymycia. Rada Gminy Kwidzyn podjęła w październiku 2006r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu. Wykonano Pompa wymaga całkowitej wymiany; z uwagi na koszty nie wykonano zadania. Wykonano. Wykonano oraz zakupiono siatkę i piłkę do siatkówki. |
| Brachlewo | - Utwardzenie drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i odprowadzenie ścieków z oczyszczalni do rowu rurą oraz pogłębienie rowu przy oczyszczalni - Nawiezienie tłucznia lub żwiru na drogę do jeziora k/ nieruchomości p. Trońcy - Nawiezienie tłucznia lub żwiru na drogę k/ nieruchomości p. Palczewskiego - Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne od sklepu do osiedla i od osiedla do posesji p. Kopyczyńskiego - Ustawienie na przystankach autobusowych pojemników na śmieci - Usunąć zakrzaczenie przy przystanku autobusowym na skrzyżowaniu z drogą do jeziora oraz systematycznie wykaszać ten teren - Remont szatni dla sportowców z urządzeniem sanitariatów włącznie - Doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i urządzenie toalety dla p. Grzeleckiej i p. Plechowskiego w budynku komunalnym nr 43 - Wykonanie naprawy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną do jeziora. | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński Z. Kirska R. Liziński R. Liziński, J. Skorczewski R. Liziński R. Liziński | Na drogę dowieziono trzy samochody asfaltu i 20 ton szlaki; rów wyczyszczony Wykonano; dowieziono szlakę Wykonano Nie wykonano Wykonano; ustawiono 24 kosze Wykonano Wymieniono drzwi zewn., wymalowano pomieszczenie szatni. Nie urządzono sanitariatów z uwagi na zbyt wysokie koszty. Wykonano Wykonano |
| Brokowo | - Odwodnienie wiaty na przystanku autobusowym naprzeciw budynku byłej szkoły - Nawiezienie szlaki na drogę przy budynku nr 1 - Nawiezienie szlaki na drogę do p. Goryńskiego (k/gruszek) - Zainstalowanie 2 lamp ulicznych na istniejących słupach linii n.n. na odcinku od świetlicy do byłego sklepu, 2-3 lamp na końcu wsi do dwóch budynków za lasem (około 500 mb od drogi głównej) oraz 1 lampy na zakręcie drogi do p. Misieczko i p. Makowskich na istniejącym słupie energetycznym, (choć tę 1 lampę, o której mowa w końcu wniosku.) - Budowa placu zabaw dla dzieci – dostawienie nowych elementów - Ustawienie przy przystanku na drodze Rakowiec – Tychnowy śmietnika i regularne opróżnianie go - Wykonać ocieplenie budynku świetlicy i wymienić 3 okna oraz drzwi oraz powiesić tablicę informacyjną „Świetlica w Brokowie” – przy współudziale mieszkańców - Zabezpieczyć szambo przy budynku nr 11 – wykonać pokrywę, bo istniejąca jest spróchniała i niebezpieczna - Wykonać wylewkę z betonu pod boisko do kosza wielkości połowy płyty boiska do kosza – przy współudziale mieszkańców | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński E. Nowogrodzka Z. Kirska GOK R. Liziński J. Skorczewski | Wykonano Wykonano Wykonano Wykonano Wykonano Ustawiono w Brokowie na przystanku PKS Z braku środków zadania nie wykonano, postaramy się zrealizować je w roku 2007. Wykonano Utwardzono polbrukiem płytę boiska o wym. 10x11 m, ustawiono atestowany kosz, obsiano murawę trawą. |
| Bronno | - Ustawienie słupa z lampą oświetleniową przy lasku (przy drodze z Bronna do Licza) - Przekazanie z odzysku ok. 100 płyt chodnikowych i krawężników i ułożenie w miejscach gdzie powstają zalewiska po deszczu - Utwardzenie i wyrównanie dróg gruntowych z Bronna do Gilwy Małej i Paczkowa - Zakupienie słupków do siatkówki - Zamontowanie kolejnych ławek oraz słupków do koszykówki – przy współudziale mieszkańców | R. Liziński R. Liziński R. Liziński J. Skorczewski E.Nowogrodzka, J. Skorczewski | Odstąpiono od realizacji tego zadania z uwagi na zbyt duży koszt. Konieczne jest bowiem opracowanie map projektowych, projektu technicznego i budowa odcinka linii energetycznej o znacznej długości. Przekazano 50 płytek Wykonano Wykonano i zamontowano nowe słupki, zakupiono siatkę. Zamontowano ławki |
| Dankowo | - Utwardzenie żużlem drogi Dankowo-Rakowice - Zainstalowanie oświetlenia ulicznego - 2 lub 3 lampy przy posesji p. Bednarek, Brzeskiego i Koryckich | R. Liziński R. Liziński | Wykonano Wykonano |
| Dubiel | - Naprawa drogi k/ Fermy - Utwardzenie placu przy parkingu k/ kościoła w Tychnowach wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Brokowa i ustawienie tablicy zakazującej parkowania samochodów ciężarowych - Przy skrzyżowaniu k/ p. Świderskiego zamontować lustro - Naprawienie pomieszczenia magazynowego przy boisku szkolnym - Zakup dwóch pawilonów ogrodowych | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński E. Nowogrodzka | Nie wykonano W zamian za to wykonane zostało utwardzenie obok szkoły w Tychnowach Wykonano Wykonano Zakupiono 1 pawilon |
| Gniewskie Pole | - Dostarczenie około 200 płyt JOMBA na remont drogi od p. Jaremki - Przełożenie bruku na skrzyżowaniu z drogą powiatową za wałem (zniszczono przy budowie wodociągu) - Przyspieszenie prac związanych z doprowadzeniem wody do posesji p. Stasiewicz. - Wykonanie ogrzewania świetlicy. | R. Liziński R. Liziński Z. Kirska GOK | Nie wykonane Wykonano Doprowadzono wodę Wykonano ogrzewanie kominkowe. |
| Górki | - Poszerzenie placu zabaw w Górkach na osiedlu i ustawienie dodatkowo kilku bujawek w ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych - Urządzenie parku i ustawienie w nim kilku ławek - Wykonanie utwardzenia płytami (z odzysku) przejścia pomiędzy blokami na starym osiedlu (za zgodą mieszkańców) - Naprawa i ułożenie płyt na przejściu dla pieszych, przy drodze wojewódzkiej - Wykonanie kładki dla pieszych przy moście na rz. Liwie - Ustawienie kilku ławek przy ścieżce wzdłuż lasu. - Przesunięcie bramki do piłki nożnej do przodu boiska (z uwagi na plac zabaw ustawiony w rogu boiska), odnowienie bramek i zakup siatki oraz piłek nożnych. | GOK K. Michalski Z. Kirska R. Liziński R. Liziński R. Liziński Z. Kirska J. Skorczewski | Zadania 1, 2 i 6 zrealizowano ze środków samorządu wojew. pomorskiego przy udziale środków własnych z budżetu Gminy i GOK, w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, ujmując je w jednym projekcie. Wykonano, patrz zadanie wyżej Nie wykonano, albowiem nie zgodzili się na to mieszkańcy będący właścicielami terenu. Wykonano Opracowano projekt techniczny, budowa będzie realizowana w 2007 roku. Wykonano, patrz opis realizacji przy zad. 1 Wykonano |
| Grabówko | - Wyrównanie równiarką dróg polnych | R. Liziński | Wykonano |
| Gurcz | - Wykonanie remontu drogi za firmą POLIMA - Oczyszczenie studzienek burzowych | R. Liziński R. Liziński | Nie wykonano Nie wykonano |
| Janowo | - Wybudowanie placu zabaw dla dzieci - Nawiezienie gruzu na drogę polną na wysokości wału k/ p. Wiśniewskich, przy p. Gorczyńskich, na rozwidleniu wału naprzeciwko nowego domu p. Burczyńskich (za wałem droga, w łąkach nadwiślańskich) - Utwardzenie drogi k/ p. Łasicy na odcinku 150 mb - Wykonać rekultywację murawy boiska - Zakupienie siatki i montaż słupków na boisku do piłki siatkowej - Utwardzenie placu, na którym stoją pojemniki na odpady segregowane | GOK R. Liziński R. Liziński J. Skorczewski J. Skorczewski R.Lizinski Z.Kirska | Wykonano Wykonano Wykonano Wykonano Wykonano Wykonano |
| Korzeniewo | - Dowieźć szlakę na drogę gruntową od p. Bobel do przepompowni - Dowieźć szlakę i przełożyć przepust na drodze gminnej od boiska do lasu (w kierunku pól) - Dokończyć budowę ścieżki rowerowo - pieszej - Opracować dokumentację na termomodernizację szkoły i budynku nauczycielskiego. - Nawiezienie ziemi na boisko do piłki nożnej. - Adaptacja pomieszczenia po kotłowni w budynku biblioteki na potrzeby Korzeniewskiego Koła Kobiet - Wymiana pokrycia dachowego i dokończenie docieplenia budynku biblioteki. | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński J. Skorczewski GOK GOK | Wykonano Dowieziono szlakę Wykonano Wykonano Wykonano Zaadaptowano oraz wyremontowano toaletę Wykonano |
| Licze | - Wykonać sposobem gospodarczym zatoczkę autobusową koło p. Kujdy (po uzyskaniu zezwolenia od Zarządcy Drogi) - Opracowanie dokumentacji na doprowadzenie sieci wodociągowej do p. Lawęckiej | R. Liziński Z. Kirska | Nie wykonano (zarządca drogi nie wyraża zgody na dziką zatokę) Wykonano |
| Lipianki | - Wybudowanie drogi na wale na odcinku 100 mb (od posesji p. Włodarczyka) inw. - Wyremontowanie świetlicy - Zainstalować oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej od posesji p. Malinowskiego do p. Wyrzykowskiego | R. Liziński GOK, R. Liziński R. Liziński | Wykonano Nie wykonano z braku środków. Zbyt duży koszt, budowa około 700 metrów linii |
| Mareza | - Naprawa chodnika o długości 100 mb od ul. Łąkowej w ciągu ul. Nadrzecznej do mostu - Naprawa słupków betonowych przy rz. Liwie - Położenie płyt naprzeciwko posesji Pana Wolanina w celu poszerzenia drogi, by mogły się minąć 2 auta - Utwardzenie żużlem drogi od ul. Korzeniewskiej w kierunku posesji Pana Reszki - Zlikwidowanie kałuż na ul. Grabowskiej oraz chodnika opracować PT ścieżki p-r. Mareza – Grabówko i poprawienie chodnika na ulicy Grabowskiej - Zakupienie do Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn czasopism rolniczych; „Top – Agra” i „Art Express” - Wymiana przystanków autobusowych 8. Wyrównanie dróg gruntowych równiarką | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński BPGK R. Liziński R. Liziński | Wykonano Wykonano Niema możliwości, teren prywatny Wykonano Likwidacja kałuż możliwa jedynie przez wykonanie kolektora burzowego pozostałe nie wykonane Ustawiona została nowa wiata na przystanku przy osiedlu Wykonano |
| Mareza osiedle | - Wyrównanie placu zabaw dla dzieci - Pogłębić rynnę odpływową przy wjeździe na osiedle | GOK R. Liziński | Nie wykonano, albowiem z powodu zniszczenia dachu na świetlicy wskutek wichury środki przeznaczono na remont dachu. Dodatkowo zamontowano kratkę ściekową. |
| Nowy Dwór | - Remont mostu na Kanale Palemona - Wybudowanie wiaty przystankowej przy osiedlu mieszkaniowym zakładu EXPOM, przede wszystkim dla dzieci dojeżdżających do szkół - Wyrównanie równiarką dróg polnych. - Zakup farby i pomalowanie linii na boisku asfaltowym oraz zakup siatek do bramek do piłki ręcznej. | R. Liziński R. Liziński R. Liziński J. Skorczewski | Ustawiono znaki W opracowaniu dokumentacja na most Nie wykonano z powodu ograniczonych środków finansowych. Wykonano Wykonano |
| Obory | - Remont drogi i chodników osiedlowych - Naprawić zjazd z drogi wojewódzkiej do gospodarstwa rolnego - Urządzenie placu zabaw dla dzieci na gruntach wspólnoty w miejscu zasypanego szamba - Naprawa drogi po wybudowanej kanalizacji | R. Liziński R. Liziński GOK R. Liziński | Realizację zadania rozważymy w roku 2007. Wykonano Wykonano kompleksową rekultywację terenu, urządzono plac zabaw i dodatkowo zakupiono i zamontowano na placu zabaw stół plenerowy do tenisa stołowego. Realizację zadania rozważymy w roku 2007. |
| Ośno | - Rozbudowa placu zabaw (stół do tenisa, ławki) - Zainstalować tablicę do kosza k/ placu zabaw oraz założenie siatki do bramki na boisku - Zainstalowanie lampy oświetleniowej k/ placu zabaw i pomiędzy budynkiem p. Beczek a sklepem - Opracowanie dokumentacji na Wolę - Sosenkę - Utwardzenie żużlem i wyrównanie drogi do Szadowa - Skanalizowanie wsi Ośno | GOK J. Skorczewski R. Liziński Z. Kirska R. Liziński Z. Kirska | Zamontowano stół plenerowy do tenisa stołowego Tablicy do kosza nie zakupiono z braku środków. Siatki do piłki nożnej zakupione 2 lata temu dla sołectw Ośno i Licze (wymiennie, 1 kpl) są zdeponowane u radnego Tumiłowicza. Budowa linii, zbyt duży koszt Opracowano podkłady geodezyjne. Rozważane jest inne rozwiązanie zaopatrzenia w wodę. Wykonano W trakcie realizacji |
| Pastwa | - Wymiana okien w świetlicy – termomodernizacja (ze środków pozabudżetowych) | K. Michalski, GOK | Docieplone zostały wszystkie ściany zewnętrzne budynku, wymieniono okna w świetlicy, mieszkaniu oraz remizie OSP i wyposażono świetlicę w nowy sprzęt: krzesła, stoły, stół do tenisa, piłkarzyki oraz meble kuchenne. Środki pozyskano z samorządu woj. pomorskiego na projekt w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, przy udziale środków własnych z budżetu Gminy i GOK. |
| Pawlice | - Podciągnięcie sieci energetycznej do boiska sportowego (opracować dokument) | R. Liziński | Wykonano |
| Podzamcze | - Wykonanie remontu podłogi w świetlicy - Wybudowanie zatoczki autobusowej - Wykonanie remontu mostku k/ p. Przychodzkiego - Dowiezienie szlaki na drogę k/ p. Bubicza, p. Marchlewskiego i p. Kamińskiej - Spowodowanie oczyszczenia rowu zbierającego wody z wysoczyzny, by nie nastąpiło zalanie posesji p. St. Żyły. | GOK R. Liziński R. Liziński R. Liziński Z. Kirska | Nie wykonano Wykonano Wykonana bieżąca naprawa Wykonano Wykonano |
| Rakowice | - Odwodnienie i wyrównanie drogi w kierunku p. Szuwarowskiego | R. Liziński | Wykonano |
| Rakowiec | - Remont kapitalny świetlicy przy ul. Sportowej 3 i wyposażenie w nowy sprzęt - Zainstalowanie lampy oświetleniowej na słupie przy ul. Szkolnej - Zainstalowanie lamp ulicznych przy drodze wzdłuż budynków PKP - Oczyszczenie poboczy na ulicy Polnej i ul. Sportowej oraz przycięcie gałęzi drzew | GOK, K.Michalski R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonano Wykonano Wykonano Wykonano |
| Rozpędziny | - Zamontowanie oświetlenia na przystanku autobusowym przy cegielni - Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej - Przy posesji p. Teresy Majer na słupie założyć lampę uliczną (sama pokryje koszt zakupu) - Budowa zatoki autobusowej przy cegielni | R. Liziński R. Liziński R. Liziński R. Liziński | Wykonano Opracowanie PT zostanie zlecone w 2007r. Nie wykonano W trakcie wykonania dokumentacja |
| Szałwinek | - Wykonanie kładki z poręczami na dużym rowie k/ p. Pałachy celem skrócenia drogi do sklepu oraz utwardzenie dojścia płytkami chodnikowymi na szerokości 1mb - Na plac zabaw dostawić dodatkowe elementy zabawowe drewniane i ogrodzić plac płotkiem farmerskim, chociaż od strony ulicy | R. Liziński GOK | Wykonany przepust wraz z chodnikiem. Nie ustawiono nowych elementów. Trzeba rozważyć urządzenie placu zabaw w innym miejscu z uwagi na niefortunna obecną lokalizację pod względem bezpieczeństwa. |
| Tychnowy | - Remont remizy OSP – ocieplenie i wymiana okien - Odwodnić i utwardzić teren przy cmentarzu – po prawej stronie drogi powiatowej Tychnowy – Brokowo | R. Liziński R. Liziński | Wykonano W zamian za to wykonane zostało utwardzenie terenu przy szkole w Tychnowach |