Zał. Nr 9 do informacji Wójta Gminy Kwidzyn

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Kwidzyn z a I-sze półrocze 2014r.

Inwestycje realizowane w całości w 2014r. – realizacja za I-sze  półrocze 2014 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział/ rozdział/ paragraf | Plan po zmianach 2014 | Wydatki 2014 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I i DankowoII” /opracowanie dokumentacji/ | 01010 6050 | 20 000 | -0- |  |
| 2. | Objęcie udziałów Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. o.o. z siedzibą w Górkach nr 3 | 15011 6010 | 350 000 | 350 000 | 700 udziałów po 500 zł każdy |
| 3. | Utwardzenie dróg gminnych | 60016 6050 | 760 000 | 14 587 | Usługi TRANS-WOD KAN |
| 4. | Opracowanie dokumentacji dróg gminnych/Osiedlowa w Gurczu, lewoskręt Górki, most Podzamcze, oświetlenie Lipianki, droga Tychnowy-Podzamcze | 60016 6050 | 61 000 | -0- |  |
| 5. | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn | 60016 6050 | 39 582 | 16 844 | Usługi Kowalski J. |
| 6. | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram-Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewo etap II Baldram-Nowa Wieś | 60016 6050 | 620 000 | 475 | Opłaty administr.i odpisy z KW do zakupu działek |
| 7. | Remont budynku ul.Grudziądzka 30 | 70005 6050 | 100 000 | -0- |  |
| 8. | Zakup gruntów | 70005 6060 | 80 000 | 48 847 | Korzeniewie i Dankowie na poszerzenie pasa drogowego |
| 9. | Zakup komputerów z oprogramowaniem | 75023 6060 | 25 000 | 18 079 | 3 zestawy komputerowe i 5 szt drukarek laptop |
| 10. | Zakup samochodu pożarniczego | 75412 6230 | 290 000 | 100 000 | I rata dotacji celowej |
| 11. | Budowa placu zabaw przy SP Janowo, Korzeniewo, Rakowiec, Tychnowy | 80101 6050 | 64 446 | 64 427 |  |
| 12. | Zakup komputerów z oprogramowaniem GOPS | 85219 6060 | 30 000 |  |  |
| 13. | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90019 6230Azbest Wym.C.O. Oczyszczaln. | 86 000 55000 16 000 15 000 | 4 000 | Dotacja do C.O. B.Z.Gąsior |
| 14. | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych/azbest/ | 90095 6230 | 34 000 |  |  |
| 15. | Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzania budynków publicznych w msc. Korzeniewo Gmina Kwidzyn z udziałem środków z UE | 90095 6058 6059 | 39 000 13 000 52 000 | 64 | Kopia mapy |
| 16. | Zakup wiat przystankowych | 90095 6060 | 30 000 |  |  |
| 17. | Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej z udziałem środków z UE | 92695 6058 6059 | 97 870 117 130 215 000 |  |  |
|  | O G Ó Ł E M: |  | 2 857 028 | 617 323 |  |