załącznik nr 7

do informacji  Wójta

z działalności finansowej Gminy Kwidzyn

za 2008r.

Informacja z realizacji zadań gospodarczych i inwestycyjnych

w 2008 r.

1.zadania gospodarcze

| Miejscowość | Lp. | Nazwa zadania | Osoba odpowiedzialna za realizację | Realizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baldram | 1. | Wyrównanie drogi k/ posesji p. Koczary w kier. do przejazdu kolejowego | p. R. Liziński | Droga została wyrównana przy pomocy walca drogowego wibracyjnego |
|  | 2. | Uporządkowanie terenu przy kapliczce (podniesienie ogrodzenia | p. R. Liziński | Teren jest uporządkowany, na wykonanie nowego ogrodzenia brak środków |
|  | 3. | Spowodować oczyszczenie i naprawienie drogi przez p. Kędziorę (wychodzącą na jego posesję) | p. R. Liziński | Monitowano telefonicznie u P. Kędziory |
|  | 4. | Naprawienie chodnika (nowego) i wjazdu na osiedle | p. R. Liziński | Wjazd został naprawiony |
|  | 5. | Wycięcie krzaków, usunięcie korzeni i uporządkowanie drogi za p. Przewoźnikiem | p. R. Liziński | Wycięte zostało zakrzaczenie drogi |
| Brachlewo | 1. | Ustawienie wiaty na przystanku przy ul. Leśnej (dla dzieci dojeżdżających do szkół) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Wybudować nawierzchnię drogi na głównej ulicy na osiedlu leśnym | p. M. Winnicki | Wykonano, dodatkowo zostały utwardzone płytami JOMB dwie boczne drogi |
|  | 3. | Zamontowanie ławki na przystanku PKS naprzeciwko CPN. | p. R. Liziński | Wymieniono cały przystanek PKS |
|  | 4. | Utwardzenie nawierzchni drogi (za p. Klingenbergiem do p. Chauer) poprzez dowiezienie szlaki | p. R. Liziński | Dowieziono 2 przyczepy szlaki |
|  | 5. | Utwardzenie drogi Brachlewo – Tychnowy k/ p. Dębkowej – bieżące utrzymanie | p. R. Liziński | Nie wykonane |
| Brokowo | 1. | Naprawienie drogi do budynku nr 32 | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Dostawienie urządzeń na placu zabaw dla dzieci oraz ustawienie betonowego stołu do pingponga | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 3. | Przyciąć gałęzie drzewa przy świetlicy (dotykają do linii energetycznej) | p. R. Liziński | Wykonane |
| Bronno | 1. | Wykonanie opierzenia piaskownicy | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 2. | Dokonanie przecinki gałęzi drzew przy drodze do Bronna | p. R. Liziński w uzgodnieniu z Powiatem | Wykonane |
|  | 3. | Sukcesywne wykaszania parku | p. R. Liziński | Wykonywane |
|  | 4. | Uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci (park za działkami, nad rowem za oczyszczalnią ścieków) i ustawienie tablic „Zakaz wysypywania śmieci” | p. M. Duda p. R. Liziński | Wykonane |
| Dankowo | 1. | Równanie równiarką dróg gminnych | p. R. Liziński | Wyrównana została droga Dankowo - Rakowice |
|  | 2. | Nadanie nazw ulicom | p. R. Paziewski | Wykonane |
|  | 3. | Postawienie wiaty przy posesji p. Janaszczyka (sprawdzić własność terenu gdzie obecnie oczekują dzieci na samochód dowożący do szkoły) | p. R. Liziński | Wykonane |
| Dubiel | 1. | Nawiezienie szlaki na drogę k/ p. Czapli, Niedzieli i Posima | p. R. Liziński | Nie wykonane |
|  | 2. | Ułożenie płyt JOMBA na drodze do P. Goryńskich i p. Ruszczakowej (płytami wyłożyć samą górę, a na pozastały odcinek nawieźć szlakę) | p. R. Liziński | Dowieziona została szalaka |
|  | 3. | Wstawić drugie drzwi zewnętrzne do świetlicy | GOK | Wykonane |
| Gniewskie Pole | 1. | Wyłożenie płytkami cementowymi terenu pod wiatą przystankową | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 2. | Nawiezienie szlaki na drogę k/ budynku nr 19 ( do p. Tomaszewskiego) | p. R. Liziński | Dowieziono 1 przyczepę przed żniwami |
|  | 3. | Ułożenie płyt JOMBA lub płyt betonowych na drogę śródpolną do Lipianek | p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 4. | Dokonanie wymiany płyt na drodze k/ p. Jaremki | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 5. | Zebranie ziemi z poboczy drogi na międzywalu (odbiór ziemi przez mieszkańców) | p. R. Liziński | Wykonane na gminnej drodze brukowej |
|  | 6. | Doposażenie świetlicy w wieszak i listwy do wieszania prac plastycznych | GOK | Wykonane |
|  | 7. | Utwardzenie drogi za wałem w kierunku p. Rykaczewskiego (odcinek około 300 mb) | p. R. Liziński | Ze względu na brak środków w roku bieżącym nie ma możliwości wykonania zadania wykonane będzie w 2009 roku |

| Górki | 1. | Podwyższenie znaków drogowych na drodze osiedlowej | p. R. Liziński | Nie wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Postawienie słupków stalowych składanych na drodze do boiska | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Poprawienie studzienki ściekowej przy moście | p. M Winnicki | Wykonane |
| Grabówko | 1. | Nawiezienie szlaki i wyrównać nawierzchnię drogi od p. Guczy do p. Siejki (Urbaniak) | p. R. Liziński | Dowieziono 6 przyczepy szlaki |
|  | 2. | Równanie równiarką dróg polnych w okresie wiosny | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Nawiezienie szlaki na drogę (przy krawężniku na wjeździe do p. Rzeczkowskiego) | p. R. Liziński | Dowieziono 2 przyczep szlaki |
|  | 4. | Nawiezienie szlaki na drogę w kierunku p. Janiaka | p. R. Liziński | 2 przyczepy szlaki dowiózł Fecowicz |
|  | 5. | Naprawa drogi do p. Urbaniaka i p. Siejki | p. R. Liziński | Dowiezione 4 przyczepy szlaki |
| Gurcz | 1. | Wykaszać boisko | p. M. Rzepny i p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Wybudowanie chodnika na odcinku od sklepu do osiedla mieszkaniowego | p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 3. | Wykonać remont świetlicy – opracować projekt, złożyć wniosek ośrodki unijne | p. M Winnicki | Opracowano PT wniosek o środki UE w 2009 |
| Janowo | 1. | Wyrównanie równiarka dróg polnych w uzgodnieniu z p. sołtys | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Przedłużenie oświetlenia ulicznego w kierunku Szałwinka (7 lamp od p. Wiśniewskiej do p. Czumiel) – opracować kosztorys | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Rozważyć budowę kanalizacji bądź dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | p. M. Duda i p. M. Winnicki | Wnioskuje się dofinansowanie kanalizacji |
|  | 4. | Rozważyć możliwość pozostawienia pasa pobocza przy budowie ścieżki pieszo - rowerowej | p. M. Winnicki | Opracowywana koncepcja ciągu pieszo – rowerowego Korzeniewo - Szałwinek |
| Kamionka | 1. | Modernizacja świetlicy poprzez docieplenie ścian i wykonanie ogrzewania | GOK | Wykonane |
|  | 2. | Bieżąca naprawa drogi do budynków 3 i 3a „Piekarniak” | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Wykonać opierzenie dachu na budynku 3a | p. R. Liziński | Wykonane |

| Korzeniewo | 1. | Oczyszczenie rowu przy ul. Sobieskiego | p. R. Liziński i „Wisła” Korzeniewo | Wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Wykonać oznakowanie ulic | p. E. Woźniak | Wykonane |
|  | 3. | Wyremontować dach na budynku byłej harcówki | p. R. Liziński | Wykonano |
|  | 4. | Udostępnić salę gimnastyczną dla młodzieży po godz. 16 | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 5. | Doświetlić ul. Wiślaną (wykonać kosztorys) | p. R. Liziński | Zlecone zostało opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Wiślanej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową do bazy DPD |
|  | 6. | Naprawienie chodnika przy ul. Kwidzyńskiej (od „agronomówki do szkoły) – opracować kosztorys | p. M. Winnicki | Wykonano kosztorys oraz zmodernizowano część chodnika |
| Licze | 1. | Miejscowa naprawa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej (od skrzyżowania z drogą w kier. Ośna do byłego przedszkola | p. R. Liziński | Wymienione zostało 7 płytek chodnikowych i poprawione płytki w 2 miejscach |
|  | 2. | Wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej w kier. Bronna wraz z naprawą wjazdu na tę drogę od strony Prabut | p. M. Winnicki wspólnie z Powiatem | Wykonano nową nawierzchnię od skrzyżowania do zakrętu oraz chodnik do boiska sportowego. |
|  | 3. | Naprawa wjazdu na drogę do jeziora | p. R. Liziński | Zawieziono 2 tony asfaltu frezowanego |
| Lipianki | 1. | Poprawienie ułożonych na wale płyt (przy starym cmentarzu) | p. R. Liziński | Jesienią przegląd gwarancyjny. Stan nowej drogi dobry |
|  | 2. | Poprawienie drogi pomiędzy polami (k/ p. Włodarczyka) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Wykonanie wjazdu do świetlicy | p. R. Liziński | Nie wykonane |
|  | 4. | Podcięcie gałęzi drzew na starym cmentarzu | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 5. | Wyremontowanie wiaty na przystanku k/ sklepu | p. R. Liziński | Na całym przystanku zostały założone płyty OSB |
|  | 6. | Wyrównanie równiarką drogi k/ p. Pawelców | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 7. | Utwardzenie nawierzchni drogi ok. 1 km na wprost sklepu | p. M. Winnicki | Wykonane |
| Mareza | 1. | Usunąć wierzbę na ul. Sielskiej | p. R. Liziński | Wykonanie w 2009 r. |
|  | 2. | Wykonać jedną muldę na ul. Nadrzecznej | p. R. Liziński | Są wykonane 3 muldy. |
|  | 3. | Dokończyć obróbkę drzwi w budynku przy ul Grabowskiej nr 4 | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 4. | Utwardzenie drogi polnej przy wyjeździe z „betonówki” | p. R. Liziński | Zadanie niewykonane |
|  | 5. | Modernizacja chodnika na odcinku od p. Terajkowicz do p. Bogusława Kędziory - opracować kosztorys | p. R. Liziński i p. M. Winnicki | Wykonano kosztorys i zmodernizowano chodnik |
|  | 6. | Urządzić drogę przekazaną gminie przez p Tadajewską (poprzez wyrównanie równiarką) | p. R. Liziński | Wykonane |
| Ośno | 1. | Wykonanie naprawy drogi do Szadowa w porozumieniu z Nadleśnictwem | p. R. Liziński | Wykonana doraźna naprawa |
|  | 2. | Uzupełnienie płytek w chodniku | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Utwardzenie terenu od p. Lauta do sklepu | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 4. | Uporządkowanie terenu po wykonanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 5. | Wystąpić do p. Obłodzkiego w sprawie zaniechania jazdy ciągnikiem uposażonym w łańcuchy na kołach, powodujące niszczenie nawierzchni drogi | p. R. Liziński | Wykonane |
| Pastwa | 1. | Naprawienie drogi w kier. p. Magierowskiego i p. Skoczka (w kier. tzw. torów) | p. R. Liziński | Nie wykonane |
|  | 2. | Utwardzić płytami drogę na długości 30 – 50 mb w kierunku pól p. Żarłoka, p. Magierowskiego i p. Skoczka. | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Ułożenie płytek na przystanku autobusowym Pastwa - Działki | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 4. | Ustawienie stojaka na rowery przy Ośrodku Zdrowia | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 5. | Oczyszczenie odpływu od studzienki przy wjeździe do OSP | p. M. Winnicki | Nie wykonane |
| Pawlice | 1. | Naprawienie dróg; do bloków – asfaltem frezowanym, do pałacu - szlaką | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Wymienić wiatę przystankową | p. R. Liziński | Zadanie przełożone na 2009 rok |
| Podzamcze | 1. | Utwardzenie płytami JOMBA drogi w kierunku p. Bubicza | p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 2. | Utwardzenie drogi z Podzamcza do Baldramu wspólnie z p. Kędziorą – Tereny Zielone | p. R. Liziński | Wykonane – dowieziony został gruz kruszony i połatane dziury na skłonie góry oraz w dolnym odcinku drogi |
| Rakowice | 1. | Nawiezienie szlaki na drogę przy lesie k/ p. Jasnoch | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Remont świetlicy | GOK | Wykonane |
| Rakowiec | 1. | Dokończenie remontu nawierzchni ul. Spacerowej - szlaka | p. R. Liziński | Ulica w całości została wyrównana równiarką |
|  | 2. | Dokończenie budowy boiska | p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 3. | Wykonanie nawierzchni ul. Ogrodowej – gruz i szlaka | p. R. Liziński | Wykonane w części. Dokończenie w 2009r. |
|  | 4. | Wybudowanie zatoki autobusowej wraz z częścią chodnika wzdłuż ul. Kwidzyńskiej | p. R. Liziński i p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 5. | Wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Słonecznej do p. Dąbrowskiego | p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 6. | Ułożyć dodatkowe płyty na ul. Dolnej (na dole) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 7. | Utwardzenie nawierzchni ul. Lipowej i Jaśminowej oraz wykonanie kilku muld na ul. Lipowej | p. M. Winnicki | Wykonane |
|  | 8. | Ustawienie znaku informacyjnego przed przejazdem kolejowym z ul. Słonecznej, oraz znaku ograniczającego prędkość na tej ulicy (50) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 9. | Ustawienie 1 lampy oświetleniowej przy ul. Słonecznej | p. R. Liziński | Zlecono wykonanie |
|  | 10. | Ustawić „lustro” przy wyjeździe z ul. Parkowej na ul Polną i ul. Kwidzyńską | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 11. | Wyrównanie ul. Dworskiej | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 12. | Wykonać odwodnienie ul. Kwidzyńskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Pawlickiej | p. M. Winnicki i p. R. Liziński | Odwodnienie zostało wykonane pomiędzy ul. Szkolną a ul. Parkową i dodatkowo odwodnione zostało skrzyżowanie ¦ul. Kwidzyńskiej i ul. Pawlickiej |
|  | 13. | Wybudowanie kanalizacji burzowej i nawierzchni na ulicach Jaśminowej i Lipowej | p. M. Winnicki | Wykonane |
| Rozpędziny | 1. | Urządzenie placu zabaw na terenie przy kapliczce | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 2. | Wybudowanie zatok przy drodze wojewódzkiej i wybudowanie chodnika (opracować projekt na ścieżkę) | p. R. Liziński i p. M. Winnicki | Wykonana budowa zatok autobusowych |
|  | 3. | Uporządkowanie drogi wzdłuż boiska po wyrównaniu boiska | p. R. Liziński | Wykonane |
| Szałwinek | 1. | Urządzenie zatoki autobusowej (na zajezdni, przy rondzie) na skrzyżowaniu w Szałwinku i ustawić wiatę przystankową obok starego placu zabaw | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Wykonanie przecinki gałęzi drzew oraz wycięcie starego drzewa k. p. Jarmudy i p. Bielawskiego (sucha wierzba) i inne wierzby rosnące na działce ANR nr 64 | p. M. Duda i p. R. Liziński | Wysłane zostało pismo |
| Tychnowy | 1. | Wybudowanie chodnika na odcinku od Baldramu do Tychnów – opracować projekt | p. M. Winnicki | W trakcie wykonania |
|  | 2. | Urządzenie placu zabaw | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 3 | Ustawienie przy drodze na osiedlu znak „Droga osiedlowa) | p. R. Liziński | Wykonywane |
|  | 4. | Zainstalowanie pięciu lamp oświetleniowych za torami przy drodze do Dubiela | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 5. | Naprawić wjazd na parking przy kościele | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 6. | Zaprojektować zatokę autobusową i wiatę przy projektowanej ścieżce pieszo – rowerowej w Nowej Wsi | p. M. Winnicki | W trakcie opracowania |
|  | 7. | Przy projektowanej ścieżce pieszo – rowerowej zaprojektować szersze wjazdy na posesje - rozważyć | p. M. Winnicki | Wskazówki przekazano projektantowi. Projekt jest w uzgodnieniu w GDDKiA w Gdańsku |
|  | 8. | Dowieźć szlakę na drogę w kier. Zakładu Meblarskiego | p. R. Liziński | Wykonane |
| Obory | 1. | Wybudowanie parkingu pomiędzy blokami 15 i 16 – wystąpić do ANR | p. M. Winnicki i p. Ewa Staśkiewicz | Została wykonana kanalizacja burzowa ¦w trakcie wykonania modernizacja nawierzchni dróg na osiedlu. |
|  | 2. | Naprawienie zatoki autobusowej (po opadach tworzą się kałuże) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Zakupienie strojów dla drużyny piłki halowej | p. M. Rzepny | Zakupiono |
|  | 4. | Zamontowanie lampy oświetleniowej przy drodze osiedlowej w kierunku sklepu | p. R. Liziński | Uzgodniono z P. Sęk rezygnację z wykonania |
|  | 5. | Naprawienie wjazdu do Gospodarstwa Rolnego przy sklepie | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 6. | Zasypanie dziur na drodze przy wale do Korzeniewa | p. R. Liziński | Załatane dziury masą bitumiczną (20 ton) |
| Nowy Dwór | 1. | Wyrównanie równiarką dróg polnych w okresie wiosny | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 2. | Umożliwienie młodzieży pozaszkolnej korzystania z Sali gimnastycznej po godz. 16 | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 3. | Zakupić stół betonowy do tenisa stołowego i ustawienie go na boisku szkolnym | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 4. | Zamontowanie tablic do kosza na boisku asfaltowym | p. M. Rzepny | Wykonane |
|  | 5. | Doświetlenie drogi wojewódzkiej w kierunku szkoły i do p. Fedaka (sprawdzić odległość – opracować projekt) | p. R. Liziński | Zadanie zostanie wykonane w latach następnych |
|  | 6. | Poprawienie wjazdu na osiedle przy EXPOMIE | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 7. | Wykonanie naprawy parkingu przy kościele | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 8. | Położenie płyt na drodze polnej k/ p. Kubackiego | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 9. | Przy boisku szkolnym zamontować lampę z wyłącznikiem automatycznym (zasilenie ze szkoły) | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 10. | Poprawienie wjazdu przy sklepie na drogę śródpolną | p. R. Liziński | Wykonane |
| Mareza Osiedle | 1. | Wycięcie pięciu topól gdyż zagrażają bezpieczeństwu | p. M. Duda | Wnioskowano do właściciela terenu tj. GDDKiA |
|  | 2. | Podciąć gałęzie wierzby rosnącej przy ul. Osiedlowej | p. R. Liziński | Wykonane |
|  | 3. | Remont drzwi w świetlicy | p. R. Liziński | Wykonane |

2.zadania inwestycyjne

| Lp. | Nazwa zadania |  |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo-Lipianki-Gniewskie Pole-Pastwa-część Janowa 2007-2009 |  |  | Zawarta została umowa na wykonanie I etapu zadania oraz rozpoczęta realizacja. Stan zaawansowania około 25% |  |
|  | Budowa wodociągu w Dankowie (grunty Pana Kawczyńskiego) 2007-2008 |  |  | Wodociąg wykonany w całości oddany do eksploatacji |  |
|  | Podłączenie sieci kanalizacji w Bronnie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Rakowcu 2007-2008 |  |  | Zadanie wykonane w 95%. Pozostało do wykonania podłączenie 8 budynków na Kolonii Licze oraz likwidacja oczyszczalni i prace porządkow |  |
|  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  | Dofinansowano wybudowanie 3 przydomowych oczyszczalni ścieków |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu ul. Słoneczna 2005-2009 |  |  | Opracowany został projekt techniczny |  |
|  | Uzbrojenie terenu przy ul. Leśnej w Rakowcu sieć wodociągowa i kanalizacyjna 2008-2012 |  |  | Opracowany został projekt techniczny |  |
|  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Górkach i Rozpędzinach 2008-2010 |  |  | W trakcie opracowania jest projekt techniczny na roboty drogowe |  |
|  | Kanalizacja sanitarna Grabówko III etap |  |  | Zadanie zakończone |  |
|  | Budowa dróg osiedlowych w Rakowcu 2008-2009 |  |  | Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ul. Lipowej i Jaśminowej, z polbruku na ul. Orzechowej wraz z chodnikami i kanalizacją burzową przy tych ulicach Jaśminowej |  |
|  | Budowa odcinka drogi utwardzonej od ul. Spółdzielczej do ul Łąkowej w Korzeniewie 2008 |  |  | Droga została wykonana.Ułożono płyty JUMBA |  |
|  | Budowa dróg osiedlowych w Brachlewie o dł. 500 m 2008 |  |  | Wybudowane trzy odcinki dróg osiedlowych |  |
|  | Modernizacja dróg osiedlowych w Oborach |  |  | Wykonana została kanalizacja burzowa. Nawierzchnia bitumiczna oraz chodniki zostaną wykonane do końca kwietnia 2009 |  |
|  | Modernizacja istniejących chodników w Marezie 2008 |  |  | Wykonana została wymiana chodnika po prawej stronie drogi krajowej nr 90 w kierunku Korzeniewa na odcinku 260 mb |  |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Słonecznej do istniejącego w ciągu ul. Kwidzyńskiej w Rakowcu 2008 |  |  | Zadanie wykonane w całości |  |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Mareza Grabówko wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym 2008-2011 |  |  | Opracowany został projekt techniczny. Złożono wniosek do RPO |  |
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn-Rozpędziny o długości 4 km. 2008-2010 |  |  | Została wykonana mapa do celów projektowych. W trakcie opracowania jest projekt techniczny |  |
|  | Budowa ul. Słonecznej w Tychnowach 2008 |  |  | Wybudowana została nawierzchnia bitumiczna |  |
|  |  | Budowa mostu na kanale Palemona w Nowym Dworze 2007-2008 | Zadanie zrealizowane |  |  |
|  |  | Modernizacja dróg w Janowie za wałem 2007-2008 | Wykonano utwardzenie drogi płytami JOMBA |  |  |
|  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram-Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa 2008-2010 | Projekt techniczny został opracowany, obecnie jest w uzgodnieniu w GDDKiA w Gdańsku |  |  |
|  |  | Utwardzenie dróg śródpolnych w Lipiankach dł. 2 km. 2008-2009 | Wykonano utwardzenie drogi naprzeciw sklepu w Lipiankach. |  |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Korzeniewie 2008 | Wykonano modernizację prawej strony na odcinku pomiędzy ul. Sobieskiego a szkołą. |  |  |
|  |  | Ścieżka pieszo-rowerowa z Korzeniewa do Janowa 2007-2012 | W trakcie opracowania projekt budowlany |  |  |
|  |  | Budowa drogi do Bubicza w Podzamczu 2008 | Wybudowano dwuślad z płyt JOMBA na odcinku od drogi gminnej do wjazdu do budynku wielorodzinnego |  |  |
|  |  | Budowa drogi śródpolnej w Marezie koło boiska 2008 | Wybudowano dwuślad z płyt JOMBA |  |  |
|  |  | Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego - budowa zatoki autobusowej w m. Rakowiec 2008 | Wybudowano zatokę autobusowej wraz z wymianą chodnika od sklepu do ul. Parkowej oraz wykonana została nowa kanalizacja burzowa na tym odcinku |  |  |
|  |  | Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie na realizację zadania pn „remont drogi powiatowej nr 3229G Licze-Otoczyn na odcinku Licze-Bronno 2008 | Wykonano remont drogi na odcinku 1300 mb Wykonany został również chodnik od drogi wojewódzkiej do boiska sportowego. |  |  |
|  |  | Budowa komunalnego budynku mieszkalnego /18 mieszkań TBS/ 2005-2009 | Opracowano projekt techniczny |  |  |
|  |  | Budownictwo socjalne 2008-2010 | Opracowano projekt techniczny |  |  |
|  |  | Remont budynku na świetlicę wiejską w Gurczu 2008-2009 | Opracowano projekt budowlany. Wniosek na dofinansowanie ze środków z UE zostanie złożony w 2009 r. |  |  |
|  |  | Wykup budynku po hydroforni i adaptacja na remizę OSP w Rakowcu 2004-2014 | Spłacona została kolejna rata roczna w kwocie 8.206 zł |  |  |
|  |  | Remont budynku powojskowego ul. Grudziądzka 30 Kwidzyn 2005-2009 | Wykonano remont pomieszczeń biurowych II piętra. |  |  |
|  |  | Zakup gruntów 2008 | Wykonane |  |  |
|  |  | Dotacja dla powiatu Kwidzynie na remont dachu ul. Grudziądzka 30 budynek Urzędu Gminy Kwidzyn i Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie /zadanie nie skończone w roku 2007/ 2007-2008 | Inwestycja zakończona |  |  |
|  |  | Zakup komputerów z oprogramowaniem i kserokopiarki 2008 | Xero komputery |  |  |
|  |  | Termodernizacja bazy oświatowej /SP Korzeniewo i Janowo 2008-2009 | Wykonano termomodernizację części ścian szkoły w Korzeniewie wraz z wymianą pokrycia dachowego na starej części szkoły i jej dociepleniem. |  |  |
|  |  | Termodernizacja i zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Marezie 2007-2009 | Wykonano docieplenie budynku i wymianę ogrzewania wraz z wymianą pieca na gazowy. |  |  |
|  |  | Budowa Boiska przy SP w Rakowcu 2007-2008 | Inwestycja zakończona. |  |  |
|  |  | Doświetlenie ulic na terenie gminy 2007-2010 | Wykonano następujące doświetlenia: w Marezie przy ul. Krótkiej 3 lampy, w Tychnowach 5 lamp, w Janowie 9 lamp, w Rakowcu 1 lampa |  |  |
|  |  | Zakup wiat przystankowych 2004-2010 | Zakupiono i ustawiono 8 wiat przystankowych w: Rozpędzinach, Dankowie, Brachlewie, Szałwinku i Marezie |  |  |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla GOK 2008 | Wykonane. Zakupiono dwa komputery i nagłośnienie |  |  |
|  |  | Budowa placów zabaw dla dzieci gminy Kwidzyn 2008 | Wykonane. Wybudowano 4 place zabaw w: Liczu, Rozpędzinach, Tychnowach i Gurczu |  |  |