Zał. Nr 11 do załącznika

do Zarządzenia Nr 33  /14

Wójta Gminy Kwidzyn

z dnia 25  marca 2014r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich za 2013 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Łączne nakłady poniesione do końca roku 2012 | Plan po zmianach 2013 | wykonane wydatki w 2013r | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem |  | 3 078 100 | 3 017 817 | 98,0 |
| 010 |  | razem |  | 132 000 | 120 000 | 90,9 |
|  | 01010 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn Janowo- Szałwinek wydano decyzję pozwolenie na budowę |  | 120 000 | 120 000 | 100 |
|  | 01010 | Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach ; Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn 2011-2015 (dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Uzyskana decyzja środowiskowa) | 43 150 | 12 000 | -0- |  |
| 600 | 60016 | Razem: |  | 595 000 | 567 501 | 95,8 |
|  | 600 16 | Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn inwestycja w trakcie realizacji | 1 191 414 | 50 000 | 40 200 | 80,4 |
|  | 60016 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa 2008-2013 opracowano dokumentację | 692 679 | 20 000 | 15 100 | 75,5 |
|  | 60016 | Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w miejscowości Mareza(2012-2013r) zadanie zakończone | 97 754 | 125 000 | 120 266 | 96,2 |
|  | 60016 | Budowa drogi do terenów inwestycji Dankowo i Górki wykonane roboty budowlane |  | 400 000 | 391 935 | 97,8 |
| 700 |  | Razem |  | 12 000 | 11 685 | 97,4 |
|  | 70005 | Przystosowanie pomieszczeń zakupionego budynku dla GOPS opracowano dokumentację |  | 12 000 | 11 685 | 97,4 |
| 900 |  | Razem |  | 2 268 000 | 2 267 237 | 99,9 |
|  | 90019 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn w miejscowości Rozpędziny zadanie zakończone | 536 493 | 2 255 000 | 2 254 949 | 100 |
|  | 90019 | Rozbudowa kanalizacji w Gurczu |  | 5 000 | 4 908 | 98,2 |
|  | 90019 | Uzbrojenie terenów Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach |  | 8 000 | 7 380 | 92,2 |
| 926 |  | Razem |  | 71 100 | 51 394 | 72,3 |
|  | 92605 | Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Rakowcu koncepcja w trakcie opracowania |  | 5 000 | -0- |  |
|  | 92695 | Budowa terenów rekreacyjno -sportowych na terenie gminy Kwidzyn msc. Brachlewo zadanie zakończone | 41 484 | 41 100 | 41 097 | 100 |
|  | 92695 | Budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn opracowano dokumentację |  | 25 000 | 10 297 | 41,2 |